## Slide 1
2016. 05
삼성카드를 위한 U2L 방향성
- 운영 체제 및 미들웨어 -

## Slide 2
마이그레이션 개요
I
오픈소스 도입 전략
마이그레이션 절차 및 고려 사항
미들웨어 마이그레이션

## Slide 3: 오픈 소스 도입 전략
향후 오픈소스를 비지니스의 핵심요소로 가지고 가기 위해 플랫폼 전략으로 리눅스, 오픈소스 미들웨어, 클라우드가 되입되고 있는 실정입니다.
오픈 소스 분석
시사점
활용 측면
관리 측면
운영체제, 웹, 미들웨어, 패키지 솔루션의 전방위 오픈 소스 적용 가능
클라우드 기반 인프라에 금융/제조 서비스를 결합한 클라우드 형태로의 전환 진행
과거
Linux
- 상용 운영체제에 대한 공개 전환
- 전세계 개발자에 의한 빠른 발전 속도
Apache Web Server
- 1996년 리눅스 탑재, 전세계 63.7% 점유율
- 웹 폭발적 성장에 기여
현재
모든 영역의 솔루션 서비스
- 운영체제, 미들웨어, 데이터베이스, 프레임워크
- 캐시, 대용량 분산처리, HA, EAI,ERP
서비스 융합
- 오픈 소스 조합으로 새로운 서비스 개발 가능
- 검색엔진의 도움으로 손쉬운 문제 해결 가능
단기
상용 오픈 소스 S/W 도입
사용경험에 의한 필수 기능 추출
초기 투자 비용 회수
오픈 소스 S/W 생태계 학습
중장기
자체 솔루션 개발 활용
솔루션 핵심 기능의 구현
서비스 추가, 시스템 확산 시 비용 절감
오픈 소스 참여를 통한 방향성 반영
벤더 유지 보수 지원 인력 활용
솔루션 중심의 운영 관리
내재화를 통한 자체 핵심역량 강화
OSS관리 및 운영 조직 구조 변화

## Slide 4
현행 UNIX플랫폼의 지원 HW, SW만 가능
기간계, 운영, 운영 지원 시스템이 UNIX 플랫폼으로 운영
AS400, UNIX 플랫폼 기반으로 운영
현재 UNIX플랫폼 기반 서버 HW, OS, WAS, DBMS(Oracle)가 특정벤더 제품으로 구성
벤더 제공 플랫폼에 의한 새로운 CPU 및 서버교체 주기가 2-4년 소요
속도 및 비용을 위한 신기술 적용이 제한적이며 고비용 구조
다양한 속도 및 비용을 위한 신기술 적용이 용이하며 저 비용 구조
신기술 발표 및 적용주기가 1~2년 이내
특정 업체가 전체 시장을 컨트롤 하지 않고 상호 경쟁하는 상황임
Server, OS, DBMS등 다양한 지원과 선택이 가능
UNIX보다 x86(Linux) 플랫폼 증가 추세
운영 효율화를 위한 x86 플랫폼 기반의 기술구조가 주도
오픈소스를 기반으로 한 신기술 적용 용이
DB, TP-Monitor, WAS, 각종 솔루션이 폭넓게 존재하며, 전환 시 멀티 벤더로 구성 가능
비교 항목
UNIX
x86(Linux)
신기술 적용의 용이성
기술 Trends
벤더의 의존성
비용
시장은 점차 벤더 종속성 없는 기술 저변과 오픈 소스 등에 힘입어 특히, x86 플랫폼으로 전환하고 있는 추세입니다.
응용 아키텍처 개요

## Slide 5: 오픈 소스 전환 이행 유형
HW 및 OS 리눅스 전환 시 TCO 절감효과를 크게 하기 위해서는 Package형태나 DB서버를 U2L 형태의 마이그레이션이 효과가 크지만, 다양한 요소에 대한 고려 사항이 필요합니다.
1
HW 및 OS
리눅스 전환
2
HW , OS 및 DBMS
오픈 소스 전환
3
HW , OS 및 WAS
오픈 소스 전환
4
HW , OS 및 WEB
오픈 소스 전환
HW & OS
WEB & WAS
DBMS
X86 서버 모델로 전환
Unix를 Linux로 전환(Red Hat, CentOS)
DBMS,WAS,WEB은 유지
X86 서버 모델로 전환
Unix를 Linux로 전환(RedHat, CentOS)
DBMS 변경(Oacle, DB2, MYSQL, Postgre SQL, NoSQL 등)
X86 서버 모델로 전환
Unix를 Linux로 전환(Red Hat,CentOS)
WAS SW 변경(WebSphereJBoss, Tomcat)
X86 서버 모델로 전환
Unix를 Linux로 전환(RedHat, CentOS)
WEB SW 변경 (WebtoB, IIS, iPlanet, SUN One, OAS Apache)
마이그레이션에 따른 리스크를 최소화 할 수 있음
DBMS 변경을 통한 SW 비용 절감효과가 높음
DBMS 마이그레이션이 요구됨
마이그레이션 난이도 높음
WAS 변경을 통한 SW 운영비용 효과가 높음
애플리케이션 마이그레이션 및 테스트
Web변경을 통한 SW 비용 절감효과가 높음
Web 마이그레이션이 요구됨 (상대적으로 용이함)

## Slide 6: 일반적 마이그레이션 범위
리눅스를 사용하는 업무 시스템 구성
WEB/WAS
Web : 대부분 Apache 사용
WAS : 대부분 java 기반이므로, 기존 weblogic/jeus에서 JBOSS EAP/EWS/ TOMCAT으로 마이그레이션 하는 것은 일반적임. 대부분 가장 우선적으로 UtoL(Unix to Linux) 하는 부분임
DB구성
리눅스 기반 Oracle RAC + ASM구성이거나 Oracle Active/Standby + RHHA 구성을 함
Oracle에서 마이그레이션시는 EnterpriseDB(EDB)를 많이 사용하여 구성
새로 구축하는 경우 MariaDB(mysql)나 MongoDB를 이용하여 구성을 함
NAS를 대부분 사용
간단한 구성의 경우 NFS를 사용
공유파일시스템은 GFS2 나 OCFS2를 사용하거나, Veritas Volume 사용
공유파일시스템
클러스터
Red Hat의 RHHA(Red Hat High Availability)
RHHA의 경우, Unix(IBM)의 HACMP와 동일하게 볼륨그룹과 IP를 takeover 시켜줌.
요약
기존의 Unix 솔루션을 그대로 사용할 경우는 마이그레이션 시 특이한 어려움이 없음.
애플리케이션 영역까지 오픈 소스를 사용할 경우 WEB과 WAS를 우선적으로 오픈 소스 (Apache/JBOSS)로 변환하여 사용
Unix 시스템에서 Linux 기반 시스템으로 전환한 고객은 아래와 같은 솔루션으로 시스템을 구성합니다.
WEB이나 WAS가 java기반일 경우, 마이그레이션 난이도는 매우 낮습니다.

## Slide 7: 마이그레이션 적용 프로세스(오픈소스/클라우드)
대상업무 파악
업무별 현황분석
전환 가능성 분석
선정기준
대상선정
1
2
3
목표시스템 설계
업무전환 일정수립
업무 시스템 전환
개발환경
1
2
3
요구사항 정의서
자원할당
자원접근, 방화벽설정, 취약점점검
구축 계획서
서비스 전환
세부일정 수립
서비스 전환 진행
오픈 및 안정화
개발환경
1
2
3
전환 시나리오
AP 보안취약점 점검
관제(SMS 등)
등록
구축 결과서
사용 연한 만료로 인한 시스템 개편이 요구되는 시스템 여부
HW, SW, 솔루션 구성 현황
사용량(사용자, 시스템 리소스 사용량 등)
DR 구성, 고립망 구성, 망연동 필요 여부
업무 단위의 시스템 이관 여부
HW 구성환경 변화에 따른 영향 최소화, 시스템 구성 및 백업/복구 정책 수립
HW, 시스템 SW 구축일정 수립, 기본 동작 테스트
오픈/클라우드 환경에 적합한 APP전환, 운영관련 스크립트 및 매뉴얼 전환
전환일정에 따른 서비스 중단 사전 공지
전환 시나리오 작성 및 전환 리허설
클라우드 환경 서비스 구동
오픈 전 필수 테스트 진행
클라우드 서비스 전환 오픈
서비스 상태(기능 및 성능) 모니터링
업무 전환 대상 분석
운영 서비스 전환
업무 시스템 전환
향후 업무 시스템에 대한 마이그레이션과 클라우드 도입을 고려했을 때 최적의 이전 방안을 제시하도록 합니다.

## Slide 8: 오픈 소스 전환 절차
환경조사 및 대상선정
Phase-1
준비 및 테스트
Phase-2
전환 수행
Phase-3
최적화 및 안정화
Phase-4
기 운영 정보시스템 환경 조사
정보시스템의 업무 중요도 및 전환 난이도 분석
U2L 전환 대상 서비스 선정
신규 TO-BE 시스템의 규모 산정
이행계획서 작성 및 검증
TO-BE H/W 및 S/W 구성
애플리케이션과 DB 데이터 포팅 및 테스트 작업
서비스 정상 확인 테스트
각 업무별 운영 담당자와 전환 시나리오 및 일정 협의
전환 수행 전 성능 측정
계획에 따른 전환 수행
전환 후 시스템 모니터링
이행 후 성능 측정 및 최적화 수행
지속적인 시스템 안정화 지원 수행
정보시스템 환경 조사
상세 영향도 평가
U2L 대상 선정
S
HW/NW/SW 구성
애플리케이션/데이터 포팅
이행계획서 작성
서비스 전환 작업
서비스 전환 시나리오 작성
시스템 모니터링
시스템 안정화
E
서비스 테스트
TO-BE 인프라 용량 설계
이행 전 성능 측정
이행 후 성능 측정
성능 최적화
Unix 시스템을 Linux 시스템으로 효과적으로 전환하기 위한 표준 U2L 수행절차를 다음과 같이 4개의 단계로 나누어 정의. 이 수행절차는 필요에 따라 각 서비스 시스템 단위로 적용 가능합니다.

## Slide 9: 오픈 소스 전환 절차 – 조사 및 대상 선정
정보시스템 환경 조사
1
U2L 대상 서비스 시스템 환경조사를 위한 템플릿 작성 및 배포, 분석 수행
상세 영향도 평가
2
업무 중요도 및 전환 난이도 분석
상세 영향도 평가 종합
U2L 대상 선정
3
U2L 후보 대상 서비스 발굴
U2L 가능 여부를 심사하여 대상 결정
현황조사 템플릿 작성
TO-BE 인프라 용량 설계
4
U2L 전환을 위한 Spec 산정 및 설치 협의
템플릿 배포 및 수집
업무 중요도 및 전환 난이도 분석
애플리케이션 요소 분석
비용 절감 요소 분석
상세 영향도 평가 종합
U2L 대상 서비스 사전 협의
U2L 전환 원칙 및 가이드라인 작성
TO-BE 시스템 용량 산정
TO-BE 용량 검토 및 설치 협의
환경조사 및 대상선정
준비 및 테스트
전환 수행
최적화 및 안정화
현황파악을 위한 수집된 자료 분석
서비스 별 이행 전/후
성능비교 방안 수립
대상 서비스에 대한 타당성 심사
U2L 대상 서비스 최종 결정
담당자 인터뷰 실시
Phase-1 “환경조사 및 대상선정” 단계에서는 서비스 운영 시스템들의 현황을 파악하고, U2L로 전환해야 할 대상을 선정하여, TO-BE 시스템으로 전환할 H/W 인프라의 용량을 설계합니다.

## Slide 10: 오픈 소스 전환 절차 – 조사 및 대상 선정
No. | Process | Task | Input | Output | 담당
1 | 정보시스템 환경 조사 | 현황조사 템플릿 작성 |  | 현황조사 양식 | U2L 이행팀
 |  | 템플릿 배포 및 수집 | 현황조사 양식 | 현황조사 수집 자료 | U2L 이행팀,서비스 운영팀
 |  | 현황파악을 위한 수집된 자료 분석 | 현황조사 수집 자료 | 현황조사 분석 결과 | U2L 이행팀
 |  | 담당자 인터뷰 실시 | 인터뷰 질의서 템플릿 | 인터뷰 결과 자료 | U2L 이행팀,서비스 운영팀 협력업체
2 | 상세 영향도 평가 | 업무 중요도 및 전환 난이도 분석 | 현황조사 분석 결과 |  | U2L 이행팀
 |  | 애플리케이션 요소 분석 |  | Software, License Matrix | U2L 이행팀,서비스 운영팀
 |  | 비용 절감 요소 분석 |  |  | U2L 이행팀,서비스 운영팀
 |  | 상세 영향도 평가 종합 |  | 현황분석서 | U2L 이행팀
3 | U2L 대상 선정 | U2L 대상 서비스 사전 협의 | 현황조사 분석 결과 |  | U2L 이행팀,서비스 운영팀
 |  | U2L 전환 원칙 및 가이드라인 작성 |  | 전환방법론 | 
 |  | 대상 서비스에 대한 타당성 심사 | 사전 심의결과 | U2L 타당성 심의결과 | U2L 이행팀,서비스 운영팀
 |  | U2L 대상 서비스 최종 결정 |  | 전환대상선정결과 | U2L 이행팀,서비스 운영팀
4 | TO-BE 인프라 용량 설계 | TO-BE 시스템 용량 산정 | 현황조사 수집 자료 | 용량 산정 결과 | U2L 이행팀
 |  | TO-BE 용량 검토 및 설치 협의 | 용량 산정 결과 |  | U2L 이행팀,서비스 운영팀
 |  | 서비스 별 이행 전/후 성능비교 방안 수립 |  | 이행 전/후 성능비교 방안 | U2L 이행팀
환경조사 및 대상선정
준비 및 테스트
전환 수행
최적화 및 안정화
Phase-1 “환경조사 및 대상선정” 단계에서는 서비스 운영 시스템들의 현황을 파악하고, U2L로 전환해야 할 대상을 선정하여, TO-BE 시스템으로 전환할 H/W 인프라의 용량을 설계합니다.

## Slide 11: 오픈 소스 전환 절차 – 준비 및 테스트
환경조사 및 대상선정
준비 및 테스트
전환 수행
최적화 및 안정화
이행계획서 작성
1
각 서비스 별로 이행계획서를 작성하여 서비스담당자와 협의
인프라 시스템 구성
2
To-Be Spec에 맞는 HW 도입하여 설치하고 상용SW 설치
애플리케이션 및 데이터 포팅
3
DB 데이터 이관 테스트를 수행하고, App를 Porting함
서비스 별 이행계획서 작성
서비스 테스트
4
서비스 단위테스트 및 기능, 성능테스트 후 전환여부 결정
서비스 별 이행계획서 및
서비스 별 성능비교방안 협의
HW,NW 장비 도입 및 설치
OS,MW,DB 설치 및 환경 설정
기타 상용SW 구성
이행 위한 네트워크 환경 구성
애플리케이션 컴파일/링크/변환
DB 데이터 이행 테스트
서비스 단위테스트 및
데이터 검증
서비스 연동 기능 테스트
전환 수행 단계
전환대상
제외
전환여부
결정
No
Yes
Phase-2 “준비 및 테스트” 단계에서는 Unix를 Linux Platform으로 전환하기 위한 구체적인 이행계획서를 작성하며, TO-BE 시스템의 H/W, S/W를 구성하고, App과 Data를 Porting하여 일정기간 동안 Linux 환경에서 테스트 수행합니다.

## Slide 12: 오픈 소스 전환 절차 – 준비 및 테스트
환경조사 및 대상선정
준비 및 테스트
전환 수행
최적화 및 안정화
No. | Process | Task | Input | Output | 담당
1 | 이행계획서 작성 | 서비스 별 이행계획서 작성 |  | 이행계획서 초안 | 협력업체,U2L 이행팀
 |  | 서비스 별 이행계획서 및 서비스 별 성능비교방안 협의 | 이행계획서 초안 이행 전/후 성능비교 방안 | 이행계획서 | U2L 이행팀,서비스 운영팀 협력업체
2 | 인프라 시스템 구성 | HW,NW 장비 도입 및 설치 | HW, NW 설치 정보 |  | 협력업체, 서비스 운영팀
 |  | OS,MW,DB 설치 및 환경 설정 | 설치계획서 | 설치결과서 | 협력업체,U2L 이행팀
 |  | 기타 상용SW 구성 |  | 설치결과서 | 협력업체, 서비스 운영팀
 |  | 이행 위한 네트워크 환경 구성 | L4, 방화벽 등록 신청서 | 설치결과서 | 협력업체, 서비스 운영팀
3 | 애플리케이션 및 데이터 포팅 | 애플리케이션 컴파일/링크/변환 |  | App. 변환 작업 결과 | 서비스 운영팀
 |  | DB 데이터 이행 테스트 |  | 이행테스트 결과 | U2L 이행팀,서비스 운영팀
4 | 서비스 테스트 | 서비스 단위테스트 및 데이터 검증 | 서비스 이행계획서 | 단위 테스트 결과 | 서비스 운영팀
 |  | 서비스 연동 기능 테스트 | 서비스 이행계획서 | 연동 테스트 결과 | 서비스 운영팀
 |  | 전환여부 결정 |  | U2L 타당성 심의결과 Update | U2L 이행팀,서비스 운영팀
Phase-2 “준비 및 테스트” 단계에서는 Unix를 Linux Platform으로 전환하기 위한 구체적인 이행계획서를 작성하며, TO-BE 시스템의 H/W, S/W를 구성하고, App과 Data를 Porting하여 일정기간 동안 Linux 환경에서 테스트 수행합니다.

## Slide 13: 오픈 소스 전환 절차 – 전환 수행
환경조사 및 대상선정
준비 및 테스트
전환 수행
최적화 및 안정화
서비스 전환 및 점검
서비스 전환
상세 절차서 작성
1
서비스 전환에 필요한 상세한 작업 절차 작성
서비스 담당자와 전환일정 확정
전환 상세 절차 협의 및 절차서 완성
이행 전 성능 측정
2
서비스 전환 전에 U2L 전,후의 성능비교를 위해 사전에 협의한 항목들의 성능 측정
이행 전 시스템 성능측정 및 검토
서비스 전환작업
3
전환 작업 절차에 따라 서비스 전환을 실시하고 서비스 점검결과에 따라 Open 결정
전환 작업 전 작업절차 최종 점검
전환 상세 절차서 초안 작성
전환 일정 확정
최적화 및 안정화 작업
Yes
성공여부
No
Phase-3 “전환 수행＂단계에서는 서비스를 전환(Cut-Over)하기 위한 상세한 작업절차(시나리오)를 작성하고, 이행 전, 후 성능비교를 위한 성능측정 작업 후에 서비스 담당자와 협의된 전환 일정에 맞춰 전환 작업을 실시합니다.

## Slide 14: 오픈 소스 전환 절차 – 전환 수행
No. | Process | Task | Input | Output | 담당
1 | 서비스 전환 상세 절차서 작성 | 전환 상세 절차서 초안 작성 | 현황분석결과서 서비스 별 이행계획서 | 서비스 별 이행시나리오 초안 | U2L 이행팀
 |  | 전환 상세 절차 협의 및 절차서 완성 | 서비스 별 이행시나리오 초안 | 서비스 별 이행시나리오 | 서비스 운영팀 협력업체 U2L 이행팀
 |  | 전환 일정 확정 | 서비스 별 이행시나리오 | 서비스 별 세부 이행 일정 | 서비스 운영팀 협력업체 U2L 이행팀
2 | 이행 전 성능 측정 | 이행 전 시스템 성능측정 및 검토 | 서비스 별 성능비교방안 |  | U2L 이행팀
 |  |  | 서비스 이행 전 시스템 성능지표 |  | 서비스 운영팀
3 | 서비스 전환작업 | 전환 작업 전 작업절차 최종 점검 | 서비스 별 이행시나리오 | 서비스 별 이행시나리오 | 서비스 운영팀 협력업체 U2L 이행팀
 |  | 서비스 전환 및 점검 | 서비스 별 이행시나리오 |  | 서비스 운영팀 협력업체 U2L 이행팀
 |  |  |  | 서비스 전환 결과서 | 서비스 운영팀
환경조사 및 대상선정
준비 및 테스트
전환 수행
최적화 및 안정화
Phase-3 “전환 수행＂단계에서는 서비스를 전환(Cut-Over)하기 위한 상세한 작업절차(시나리오)를 작성하고, 이행 전, 후 성능비교를 위한 성능측정 작업 후에 서비스 담당자와 협의된 전환 일정에 맞춰 전환 작업을 실시합니다.

## Slide 15: 오픈 소스 전환 절차 – 최적화 및 안정화
환경조사 및 대상선정
준비 및 테스트
전환 수행
최적화 및 안정화
시스템 모니터링
1
시스템 운영 현황 모니터링
성능 측정 지표로 사용을 위한 모니터링 수행 결과 수집
이행 후 성능 측정
2
사전 협의한 항목들의 성능 측정
이행 전/후 성능 결과 비교
성능 최적화
3
시스템 성능이 이행 전에 비해 저하된 경우 각 분야 별 최적화 작업을 수행
시스템 모니터링 수행
시스템 안정화
3
시스템 안정화 작업 지원
Troubleshooting 수행
이행 후 성능 측정
성능 지표 분석
분야 별 성능 최적화
시스템 안정화 수행
성능오차범위인정
No
Yes
Phase-4 Optimization “최적화 및 안정화” 단계에서는 서비스 전환 후 시스템 안정화 작업 지원과 이행 전/후 성능비교 결과에 따라 취할 수 있는 성능최적화 작업등을 포함합니다.

## Slide 16: 오픈 소스 전환 절차 – 최적화 및 안정화
No. | Process | Task | Input | Output | 담당
1 | 시스템 모니터링 | 시스템 모니터링 수행 |  | 이슈보고서 | 서비스 운영팀 협력업체 U2L 이행팀
2 | 이행 후 성능 측정 | 이행 후 성능 측정 |  | 서비스 이행 후 시스템 성능지표 | 서비스 운영팀
 |  | 성능 지표 분석 |  | 서비스 이행 전,후 성능비교분석 결과 | U2L 이행팀
3 | 성능 최적화 | 분야 별 성능 최적화 |  | 성능 튜닝 작업 결과 | 서비스 운영팀 협력업체 U2L 이행팀
4 | 시스템 안정화 | 시스템 안정화 수행 |  | 모니터링 결과 보고서 | 서비스 운영팀 협력업체 U2L 이행팀
환경조사 및 대상선정
준비 및 테스트
전환 수행
최적화 및 안정화
Phase-4 Optimization “최적화 및 안정화” 단계에서는 서비스 전환 후 시스템 안정화 작업 지원과 이행 전/후 성능비교 결과에 따라 취할 수 있는 성능최적화 작업등을 포함합니다.

## Slide 17: 리눅스 전환 시 고려 사항  C 언어 애플리케이션
리눅스에서 실행 될 수
있도록 애플리케이션
구축 및 테스트
포팅과 관련된 사항확 인
포팅과 관련된 사항확인
UNIX상에서 GNU툴을
이용하여 C/C++
애플리케이션 구축
UNIX머신 상에서
리눅스용 애플리케이션을 빌드및 테스트
항목 | 내역
컴파일 | CPU 로직과 OS 지원 명령어의 차이에 따라 소스 코드 컴파일 시 오류가 발생할 수 있음 컴파일러 플래그, Makefiles, 빌드 절차, 소스 코드 변경 등이 필요함
라이브러리 | ANSI, C/C++ 등 표준 라이브러리가 벤더와 버전 별로 상이한 경우, 라이브러리 변환이 필요할 수 있음 (예: Unix 전용 C언어 라이브러리를 사용하는 경우)
Endian | Unix에서 Big-Endian 방식인 경우, Linux의 Little-Endian 방식으로 변환이 필요할 수 있음 Endian이란 CPU가 메모리에 데이터를 저장하는 방식을 의미함
POSIX | POSIX (이기종 Unix 간 호환을 위해서 공통 API 준수) 기반이 아닌 경우에는 소스 코드는 변경이 필요함
Key Point!
자체 개발 C나 턱시도 기반 인프라는 아래와 같은 단계로 적용합니다.
  Linux C / C library를 기존 UNIX에 install (일반적으로 UNIX에서 이미 사용중임)
  UNIX상에서 컴파일 및 테스트 (표본집단)
  검증 후 Linux상에 재 컴파일 및 구성

## Slide 18: 리눅스 전환 시 고려 사항  C 언어 애플리케이션(턱시도)
Tuxedo기반 인프라는 아래와 같은 단계를 거칩니다.
  Tuxedo 개발 환경 전환 (UBBconfig 파일, setenv 파일 등)
  UNIX상에서 gcc(GNU툴) 컴파일 및 테스트 (표본집단)
  검증 후 Linux상에 재 컴파일 및 구성
관리 명령어
리눅스에서도 동일한 명령어 사용
포팅과 관련된 사항확 인
환경 구성 및 설정
(IP 정보, 파라미터 등)
컴파일 환경
리눅스는 gcc/g++
컴파일 사용권장
소스 코드 호환성
자체개발 C이슈와 동일
Tuxedo API는 변경필요없음
항목 | 내역
구성 파일 | UBB config 파일 – Tuxedo의 전반적인 구성 정보 setenv 파일 – Tuxedo 환경 변수 설정 (보통 .profile, .bshrc 파일 에서 설정함)
컴파일 환경 | buildserver, buildclient 명령어를 통해 Tuxedo server 프로그램과 client 프로그램을 빌드함 CC=gcc, CC=aCC 등 설정으로 컴파일러 및 컴파일러 옵션 변경 가능함 보통 고객사 프로젝트에서는 Makefile을 활용하여 컴파일 하므로, 해당 Makefile 수정 필요
소스코드 – Tuxedo 함수 | Tuxedo 어플리케이션에서는 ATMI와 FML 함수를 사용해서 개발을 하는데, UNIX와 동일하므로 변경 필요 없음 ATMI 함수 – tpcall(), tpacall(), tpopen(), tpcommit() 등 통신/트랜젝션처리 등을 위한 함수임 FML 함수 – Fchg(), Fadd(), Fget() 등 FML 버퍼를 처리하기 위한 함수임
소스코드 – 기타 C 함수 | 앞장에서 설명한 자체 개발 C와 이슈 사항 및 주의 사항은 동일 함
관리 명령어 | tmboot, tmshutdown, tmadmin 등 주요 관리 명령어는 UNIX와 동일 함
Tuxedo Application
Tuxedo Engine
for UNIX
재컴파일
재설치
U2L for Tuxedo
Tuxedo Application
Tuxedo Engine
for LINUX

## Slide 19: 패키지 애플리케이션 사례 - SAP
Source: The Trend from UNIX to Linux in SAP Data-Centers, RealTech Consulting, Oct 2012
현재 많은 클라우드위에 SAP가 운영되고 있으며, 이미 certification되어 졌음.
Core SAP business applications have been certified on Amazon's cloud since 2011
Core SAP applications to be certified on Microsoft Azure cloud by June 2014
SAP S/4HANA applications on HP Helion by May 5. 2015
국내 대부분의 고객들이 SAP를 Linux로 전환하였거나, 계획을 하고 있는 상태. SAP에서는 HANA를 포함하는 SAP 코어 비즈니스 애플리케이션을 클라우드 기반에 포팅되도록 권고하고 있습니다.

## Slide 20: SAP 마이그레이션 사례 (Unix to Linux)
U2L 구축사례 : K사 ERP
  K시스템은 Unix/Oracle ERP이고, K사는 Unix/SAP ERP에서 K사는 두 회사의 통합 이후 ERP통합을 시도하여 차세대 ERP를 x86/ Linux로 통합 신규 구축
U2L 구축사례 : H사 ERP
  기존 유닉스 플랫폼과 비교해 SAP이 x86도 동일하게 지원하고, SAP Migration 툴 지원 및 안정성이나 기능이 떨어지지 않으면서도 성능 대비 비용이 저렴한 플랫폼으로 리눅스가 적합하다고 판단
U2L 구축사례 : S사 ERP
  AS-IS 시스템에 대한 구성 환경에 사용률 보정 ( SAP 권고치 65% 기준)을 적용할 경우 필요한 용량 x ( 15% Business Growth, 3년)을 적용하여 필요한 요구 용량을 산정하고 이에 준하는 TO-BE 시스템의 CPU용량을 구성
SAP
SAP는 전세계에서 유닉스에서 리눅스로, 리눅스에서 클라우드로 전환하는 추세입니다.
대부분의 신규 프로젝트(**화재,**생명)는 리눅스로 진행중인 상태입니다.
SAP서버의 경우, 시스템의 형태가 거의 정규화 되어 있어, 업계에 많은 사례가 존재합니다.
대부분의 프로시저가 DB에 저장되어 있는 패키지 형태라 전환이 용이합니다.

## Slide 21: 전환 시 영역별 고려 사항
마이그레이션 내용
5. 동일한 상용WAS 버전에서는 업무 소스코드를 수정없이 리눅스 기반으로 이전하여 사용가능하고 업그레이드 버전의 경우 일부 수정이 요구됨
4. 유닉스에서 운영중인 동일 버전을 사용하거나 업그레이드된 버전을 RHEL에 설치하여 업무 App을 위한 미들웨어 환경을 구성. 라이선스 이전이 가능한지 확인 필요. 오픈소스기반의 JBoss로의 마이그레이션도 고려 필요
3. Unix와 동일한 JDK버전을 사용하거나 WebLogic을 업그레이드 할 경우 권장되는 JDK버전을 RHEL에 설치
2. 웹로직/제우스에서 요구하는 OS 커널파라미터 및 쉘 환경설정을 RHEL에 맞게 구성하고 RHEL에서 제공되는 HugePages를 사용할 경우 더 좋은 성능을 기대
1. 기존의 파티셔닝된 Unix 환경과 동일한 성능을 제공할 수 있게 x86기반의 가상화 솔루션에서 합당한 vCPU 및 vMemory 자원을 할당
AIX / HP-UX
Unix Server
JDK
상용WAS
업무 App
운영체제
자바
미들웨어
애플리케이션
RHEL7
x86 Server
JDK
JBoss/Tomcat
업무 App
RHEV / VMware
LPAR / NPAR
파티션/가상화
2
3
4
5
1
웹 애플리케이션 서버 전환 이미지
이관 고려사항
IBM HTTP Server
SunOne Web Server
Microsoft IIS
웹서버
conf/httpd.conf
conf/ssl.conf (v2.0.x)
conf/extra/* (v2.2.x)
정적파일(HTML, 이미지, CSS, 스크립트) 이관
소프트웨어 전환이 가장 쉬운 영역
웹 서버의 경우 전환이 용이하며, 자바는 CPU 아키텍처 단위로 동일한 버전이 제공되고 JVM상의 동일한 응용 운영 환경을 제공하므로 CPU 아키텍처에 구애받지 않고 애플리케이션의 리눅스 이전이 가능합니다.

## Slide 22: 미들웨어 마이그레이션 대상 파악 내용
구분 | 내용
일반 클래스 | 공통적으로 사용하는 라이브러리 클래스들에 대한 분석을 통해 상용WAS에 의존적인 코드를 찾아 수정 일반적으로 애플리케이션 수정 없이 재 컴파일만을 통해서 배치
JSP/Servlet | 개발된 JSP/Servlet 애플리케이션의 지원 스펙을 확인하여 최신 JSP/Servlet 스펙에 맞게 전환 일반적으로 애플리케이션 수정 및 재 컴파일 없이 사용 가능
EJB | EJB 스펙을 확인하고 WAS에 의존적인 DD.xml 파일을 JBoss용으로 전환 EJB Bean 클래스의 비즈니스 로직을 가지고 있는 메소드에 대한 소스 수정 없음 J2EE EJB 스펙 변경에 따른 Home, Remote 인터페이스 클래스는 필요 없음 (EJB3.0으로 전환 시) J2EE EJB 스펙 변경에 따른 각 메소드 별 Annotation 추가 (EJB 3.0으로 전환 시)
클라이언트 프로그램 | WAS Server의 Context를 lookup하기 위한 클라이언트 Property를 수정 InitialContext(), lookup() 사용 소스 수정 일반적인 경우 local context를 사용함으로 수정할 대상 소스가 거의 없음
구성 파일 | 기존의 WAS에서 파악된 구성 정보를 Migration대상 환경의 구성 파일을 생성 DB Connection Pool 구성 : Min, Max connection 수 클러스터 구성 JMS 구성
라이브러리 | 애플리케이션 구동에 필요한 3rd-party 라이브러리(예:PL/SQL, Tuxedo 연동을 위한 Jolt, 아파치 log4j 등)
자바 표준 규격이 존재하므로 미들웨어 마이그레이션의 경우 종속성 파악이 중요합니다.

## Slide 23: 미들웨어 마이그레이션 – EAR(Enterprise Archive)
파일입력
확장자?
압축해제
xml 분석
application.xml 분석
임시 디렉토리에 해제
인코딩 변경
UTF-8으로 변경
zip
ear
ejbModule 존재?
Go to
EJB
yes
vendor-dd 존재?
파일 변경
weblogic-app.xml
jeus-application-dd.xml
yes
no
no
Go to
Web App
Web App
EJB
의존성 분석
재압축
ear 재패키징
war
jar
EAR 파일의 경우 내부에 WAR/EJB가 존재하므로 각각을 분석하여 전환 대상 WAS로 변경하여 적용합니다.

## Slide 24: 미들웨어 마이그레이션 - WEB/EJB
Web App
web.xml 분석
vendor-dd 존재?
yes
no
DD 변경
weblogic.xml
jeus-web-dd.xml
WEB-INF/classes분석
인코딩 필터 존재?
인코딩 필터 추가
web.xml 재저장
WEB-INF/lib 분석
Deploy 대상?
JBoss
Tomcat
XML 라이브러리 제거
xerces.jar
xalan.jar
jboss-xxx.jar
XML 라이브러리 제거
WAR 재패키징
EJB
ejb-jar.xml 분석
vendor-dd
jeus
weblogic
jeus-ejb-dd.xml 분석
weblogic-ejb.xml 분석
version 확인
버전에 의한 파싱
권고안 PDF입력
jboss.xml 변환
META-INF 구성
EJB 재패키징
WEB 시스템의 경우 손쉽게 마이그레이션이 가능하나, EJB 애플리케이션의 경우 설정 구성에 대한 확인 및 변경 절차가 필요합니다.

## Slide 25: 미들웨어 전환 절차
애플리케이션 소스, 운영 스크립트 및 백업
JBoss Server 설치
WebLogic구성 환경 분석
  Java 옵션
  DB Connection
  WAS 파라미터
시스템 설정 확인
  OS 버전
  JDK 버전
  커널 파라미터 등
전환 대상 OS/애플리케이션 Scope 설정
Server 개발 환경 구성
애플리케이션 분석
  JSP/Servlet, EJB 사용시 특이 사항 확인
  프레임워크 사용여부 확인
  연계 시스템 확인
  Pilot 대상 애플리케이션 선정
Server 개발 환경 구성
선정된 애플리케이션 전환 작업
전환 시 이슈사항 정리 및 해결 방안 모색
전환 대상 애플리케이션에 대한 단계별 또는 Pilot 단계에서 개발한 일관 전환 프로그램을 통한 일괄 전환 작업
필요 시 애플리케이션 및 배치 파일 등 일괄 전환을 위한 프로그램(스크립트) 작성
새롭게 발생한 이슈에 대한 해결 방안 모색
단위 애플리케이션 별 기능 테스트 및 문제점 해결
단위 테스트된 애플리케이션을 대상으로 통합 테스트 실시
성능 및 가용성 테스트 실시
병목구간 확인, 필요 시 애플리케이션 수정
클러스터 구성 여부 결정
부하 분산 여부 확인
시스템 및 애플리케이션 튜닝
  Server 파라미터 튜닝
  시스템 커널 파라미터 튜닝
  Java 옵션 튜닝
운영 환경 구성
  테스트 단계에서 튜닝된 각종 파라미터로 설정
운영 기술 이전
필요 시 운영을 위한 스크립트 작성 지원
운영 가이드 작성
최종 산출물 작성/전달
  전환 시 이슈 사항 등
안정화 기간 기술 지원
  운영 환경 모니터링
시스템 전환 이행
분석
Pilot
전환
테스트
이행
기존의 미들웨어를 오픈 소스 기반으로 전환 시 아래와 같은 절차에 따라 작업을 수행합니다.

## Slide 26
현황 분석 및 일정 산정
II
전환 시 예상 일수 산정
현황 분석에 따른 투입 산정

## Slide 27: 각 솔루션별 전환 예상 소요 시간
리눅스 마이그레이션 시 재설치 및 데이터 로드
오라클 형태의 쿼리, 프로시저 수행
TAC 형태의 클러스터 기능 지원
소스 스키마 및 프로시저 분석, 쿼리 변경 필요
애플리케이션 변경 및 기능 테스트 필요
예상 기간 및 내용
플랫폼 독립적인 부분으로 VM 설치만으로 기동
일반적인 경우 WAR당 3일 소요
리눅스용 C로 변환 필요- 재 컴파일 필요
UNIX에서 시뮬레이션 후 리눅스 포팅
패키지 재설치 및 Add-On 소스 추가 필요
예) SAP, MQ, MDM 등
Java는 플랫폼 독립적이라 소스 변경 요건이 적음
모듈당 전환/기동/테스트 기본까지 2일 소요
벤더 디스크립터에 대한 분석 및 추가 변환 작업 필요
보통의 경우 분석/변환/배포/테스트까지 5일 정도 소요
용도
유닉스 기반
Oracle
Oracle
Tibero
EDB
자체 개발 자바
DB 서버
WAS
응용 서버
WAR
EJB
자체 개발 자바
C/Tuxedo
C/Tuxedo(Linux)
패키지 APP
패키지 App
리눅스 기반
난이도
下
中
下
中
下
上
下
상세분석필요
상세분석필요
상세분석필요
2일/모듈
3일/WAR
5일/업무
3일/모듈
2일/패키지
예상
소요일수
기존의 많은 U2L 프로젝트 진행 사항과 해당 내용을 기반으로 산정한 결과 리눅스로 전환 시 영역에 대한 난이도와 예상 소요 시간을 아래와 같이 나눌 수 있습니다.
※ 단순 운영체제 설치 및 구성 확인의 경우 시스템당 1일의 시간 소요
中

## Slide 28: 리눅스 전환 시 난이도 상세 산정 방법
일반적으로 U2L의 난이도는 아래와 같이 산정합니다.
ITEM | 현재 sloution | 향후 solution | 고려대상 | 난이도 |  |  | 비고
 |  |  |  | Easy | Modeate | difficult | 
이중화 구성 | Hacmp/RAC | RH Cluster 가능 |  |  |  |  | 
가상화 구성 | - | RHEV 가능 |  |  |  |  | 
클라우드구성 |  | OpenStack 가능 | 신규 구성 |  |  |  | 
RHEL구성 | Unix | RHEL 7.X |  |  |  |  | 
<애플리케이션 변경 난이도 분류> |  |  |  |  |  | 
ITEM | 현재 sloution | 향후 solution | 고려대상 | 난이도 |  | 
 |  |  |  | Easy | Modeate | difficult
WEB | Iplanet/SunOne | Apache |  |  |  | 
 | webtob 4.1 | webtob |  |  |  | 
 | Apache 2.0 | Apache 2.2.X |  |  |  | 
WAS | Jeus 4/5/6 | Jeus6 |  |  |  | 
 |  | JBOSS | EJB 유무 |  |  | 
 |  | Tomcat | EJB 등 JavaEE 사용여부 |  |  | 
WAS | Weblogic 9/10/11 | Weblogic |  |  |  | 
 |  | JBOSS | EJB 유무 |  |  | 
 |  | Tomcat | EJB 등 JavaEE 사용여부 |  |  | 
Tomcat | tomcat 4/5 | Tomcat |  |  |  | 
Oracle DB | Oracle 11 이상 | Oracle 11.2.X 이상 |  |  |  | 
Oracle DB | Oracle 10.2.X | Oracle 11.2.X 이상 |  |  |  | 
Oracle DB | Oracle 9.2.X | Oracle 11.2.X 이상 |  |  |  | 
SAP | SAP R/3 | SAP R/3 |  |  |  | 
SAP Maxdb | maxdb7.6 | maxdb |  |  |  | 
SAP ABAP | ABAP/BSP | ABAP/BSP |  |  |  | 
Gauce | Gauce | Gauce |  |  |  | 

## Slide 29: 각 솔루션별 전환 예상 소요 일수
일반적으로 적용한 각 항목당 예상 시간은 아래와 같습니다.
항목 | 예상 기간
OS설치 최신 패치 및 보안설정 | 1일
Cluster적용 | 3일
항목 | 예상 기간
웹 서버 설치 구성 | 전체 2일
iPlanet 설정 분석 | 시스템당 1일
설정 변경 적용 | 3일(2일 변환,테스팅1일)
항목 | 예상 시간
WAR 개별 변경 공수(일) | 2일
WAR 배포 및 기본 테스트 | 1일
항목 | EJB 애플리케이션
EJB 애플리케이션 분석 | 전체 5일
개발 Bean 제거 및 변경 | 하루 10개의 EJB 변경
WAR 통합 패키징 | 전체 3일
WAR 테스트 | 전체 2일
<운영체제>
<웹 서버>
<웹 애플리케이션 서버 - WAR>
<웹 애플리케이션 서버 - EJB>

## Slide 30: 인프라 현황 분석 – U2L 대상 시스템
응용시스템 현황
응용도메인 | 응용 서비스 | 대수
지원계 | SAP | 7
 | 스마트카드발급(SCMS) | 10(8)
 | 이미지시스템(i-Hub) | 2
 | 스마트워크모바일디바이스관리 | 2
인터넷 | 인터넷 공통 | 5
 | 선택적 복지 | 12
인트라넷 | 통합인트라넷 | 7
IT운영관리 | HR-HUB/HR-Partner | 1
 | 모니터링 | 2
합계 |  | 48
응용시스템 현황종합
총 서비스
48개
지원계
21개
인터넷
17개
인트라넷
7개
IT 운영관리
3개
삼성카드에서 현재 U2L 대상 시스템은 총 48대의 서버로 분포는 다음과 같습니다.
Chart: 
| 이미지시스템 (i-Hub) | 스마트워크모바일 디바이스관리 | 인터넷 공통 | 선택적 복지 | 통합인트라넷 | HR-HUB/HR-Partner | 모니터링
대수 7 10(8) | 2 | 2 | 5 | 12 | 7 | 1 | 2
<그림. 응용서비스 기준 시스템 수>
Chart: 
| 지원계 | 인터넷 | 인트라넷 | IT운영관리
대수 | 21 | 17 | 7 | 3
<그림. 도메인 기준 기준 시스템 수>
지원계 업무과 인터넷 업무에 집중적으로 시스템이 투입되어 있음
내부 시스템에 상대적으로 적은 수의 시스템으로 운영하고 있으며, 업무 난이도 및 시스템 사용량에 대한 추가 자료를 통한 용량 산정이 필요
시사점

## Slide 31: 인프라 현황 분석 – U2L 대상 시스템 목록
삼성카드에서 고려 중인 현재 U2L 마이그레이션 대상 48개 시스템 4개의 도메인 서비스의 상세 내역은 아래와 같습니다.
도메인ID | 도메인명 | 그룹ID | 그룹명 | 서버호스트명 | U2L | 비고
SUP | 지원계 | SAP | SAP(ECC 운영) | eccap01 | Y | 
SUP | 지원계 | SAP | SAP(ECC 운영) | eccap02 | Y | 
SUP | 지원계 | SAP | SAP(BI/SEM 운영) | eccbisem | Y | 
SUP | 지원계 | SAP | SAP(ECC 운영+CI) | eccdb01 | Y | DB
SUP | 지원계 | SAP | SAP(ECC 개발) | eccdev | Y | 
SUP | 지원계 | SAP | SAP(ECC 품질) | eccqas | Y | 
SUP | 지원계 | SAP | SAP(솔루션 매니저) | eccsm | Y | 
SUP | 지원계 | SCM | 스마트카드발급(SCMS) | micca01w | Y | 
SUP | 지원계 | SCM | 스마트카드발급(SCMS) | micca02w | Y | 
SUP | 지원계 | SCM | 스마트카드발급(SCMS) | scmsam01w | Y | 
SUP | 지원계 | SCM | 스마트카드발급(SCMS) | scmsam02w | Y | 
SUP | 지원계 | SCM | 스마트카드발급(SCMS) | scmsap01 | Y | 
SUP | 지원계 | SCM | 스마트카드발급(SCMS) | scmsap02 | Y | 
SUP | 지원계 | SCM | 스마트카드발급(SCMS) | scmsdb01 | Y | DB
SUP | 지원계 | SCM | 스마트카드발급(SCMS) | scmsdb02 | Y | DB
SUP | 지원계 | SCM | 스마트카드발급(SCMS) | scota01 | Y | 사용안함
SUP | 지원계 | SCM | 스마트카드발급(SCMS) | scota02 | Y | 사용안함
SUP | 지원계 | SHU | SMS발송(s-Hub) | fdsdb2 | N | 유휴전환
SUP | 지원계 | IHU | 이미지시스템(i-Hub) | scidb01 | Y | DB
SUP | 지원계 | IHU | 이미지시스템(i-Hub) | scihub | Y | 
ITN | 인터넷 | ITC | 인터넷 공통 | mallap3 | Y | 
ITN | 인터넷 | ITC | 인터넷 공통 | mallap4 | Y | 
ITN | 인터넷 | ITC | 인터넷 공통 | mallap5 | Y | 
ITN | 인터넷 | ITC | 인터넷 공통 | mallweb1 | Y | 
ITN | 인터넷 | ITC | 인터넷 공통 | mallweb2 | Y | 
도메인ID | 도메인명 | 그룹ID | 그룹명 | 서버호스트명 | U2L | 비고
ITN | 인터넷 | OLP | 온라인결제 | v3dap01 | N | UNIX 유지
ITN | 인터넷 | OLP | 온라인결제 | v3dap02 | N | UNIX 유지
ITN | 인터넷 | FLB | 선택적 복지 | fbap01 | Y | 
ITN | 인터넷 | FLB | 선택적 복지 | fbap02 | Y | 
ITN | 인터넷 | FLB | 선택적 복지 | fbdb01 | Y | DB
ITN | 인터넷 | FLB | 선택적 복지 | fbdb02 | Y | DB
ITN | 인터넷 | FLB | 선택적 복지 | fbweb01 | Y | 
ITN | 인터넷 | FLB | 선택적 복지 | fbweb02 | Y | 
ITN | 인터넷 | FLB | 선택적 복지 | fbweb03 | Y | 
ITN | 인터넷 | FLB | 선택적 복지 | fbweb04 | Y | 
ITN | 인터넷 | FLB | 선택적 복지 | iebzweb1 | Y | 
ITN | 인터넷 | FLB | 선택적 복지 | iebzweb2 | Y | 
ITN | 인터넷 | FLB | 선택적 복지 | iebzweb3 | Y | 
ITN | 인터넷 | FLB | 선택적 복지 | iebzweb4 | Y | 
ITN | 인터넷 | SMD | 모바일디바이스관리 | scmdm01w | Y | 
ITN | 인터넷 | SMD | 모바일디바이스관리 | scmdm02w | Y | 
ITR | 인트라넷 | INT | 통합인트라넷 | datalex | Y | 
ITR | 인트라넷 | INT | 통합인트라넷 | datalex2 | Y | 
ITR | 인트라넷 | INT | 통합인트라넷 | intap01 | Y | 
ITR | 인트라넷 | INT | 통합인트라넷 | intap02 | Y | 
ITR | 인트라넷 | INT | 통합인트라넷 | intweb01 | Y | 
ITR | 인트라넷 | INT | 통합인트라넷 | intweb02 | Y | 
ITR | 인트라넷 | INT | 통합인트라넷 | intweb03 | Y | 
ITR | 인트라넷 | HRH | HR-HUB/HR-Partner | ehrap01 | Y | 
IOM | IT 운영관리 | SMS | 서버모니터링(SMS) | smsap02 | Y | 
IOM | IT 운영관리 | SMS | 서버모니터링(SMS) | smsdb01 | Y | DB
대부분의 시스템을 리눅스 기반으로 전환할 계획에 있으나 온라인 결제 시스템은 유닉스를 유지할 예정
미사용 중인 스마트 카드 발급 시스템 2대와 유휴 전환 예정인 SMS 발송 시스템이 존재
시사점

## Slide 32: 인프라 현황 분석 – 미들웨어(EJB 중심)
1안(오픈소스 전환) – EJB를 그대로 유지
U2L 전환
미들웨어 전환
2안(오픈 소스 전환) – EJB 제거
1안(EJB 유지형) – EJB 관련 설정 변경 후 재패키징 |  | 2안(EJB 제거형) – EJB 애플리케이션을 제거 | 
장점 | 단점 | 장점 | 단점
안정화된 기존 애플리케이션 코드에 대한 재사용 | 불필요한 애플리케이션 레이어를 그대로 유지 EJB에 대한 패키징, 빌드/배포 관리 어려움 | 단순한 형태의 애플리케이션으로 개발자 친화적 코드로 변경 애플리케이션 복잡도 감소 | EJB 애플리케이션에 제거에 대한 추가 시간 소요
Unix to Linux 마이그레이션
EJB를 JBoss 형태로 변경하여 오픈소스 전환
Unix to Linux 마이그레이션
EJB 애플리케이션 일반 자바코드 변경(EJB 코드 제거)
변환
스크립트
EJB
재패키징
WAS
배포
검증
EJB
분석
EJB
빈 제거
WAR
패키징
WAS
배포
검증
EJB
분석
도메인 | 서버 | EJB개수 | 난이도 | 전환 대상 | 비고
인터넷/ 인터넷 공통 | mallap3, mallap4 | 169개 | 상 | JBoss 변환시 | EJB 변환 공수 필요
 |  | 193개 | 상 | Weblogic 변환시 | JAVA Version 문제 웹로직 업그레이드 필요
 | mallap5 | 1개 | 중 | JBoss 변환시 | EJB = 1EA 변환 공수 필요
인터넷/ 선택적 복지 | fbap01 , fbap02 | 1개 | 중 | JBoss 변환시 | EJB = 1EA 변환 공수 필요
 |  | N/A | 하 | Weblogic 변환시 | 별다른 문제 없음.
인트라넷/ 통합인트라넷 | intap01, intap02 | N/A | 하 | JBoss 변환 | 별다른 문제 없음( webApp 형식 )
 |  |  |  | Weblogic 엄그레이드 | 별다른 문제 없음( webApp 형식 )
 |  |  |  | Jeus 엄그레이드 | 별다른 문제 없음( webApp 형식 )
지원계/ 스마트카드발급 | scmsap01, scmsap02 |  |  | JBoss 변환 | 별다른 문제 없음( webApp 형식 )
 |  |  |  | Jeus 엄그레이드 | 별다른 문제 없음( webApp 형식 )
EJB의 유지와 제거의 각각의 방안이 존재하며 각 경우에 대한 방안은 다음과 같습니다.

## Slide 33: 운영체제/미들웨어 투입 예상 일수
U2L 운영체제 전환 예상
OS 전환대상 | 대수 | 예상 일수 | 작업
응용서버 | 46 (DB 4클러스터 포함) | 46일(1일 x 46대) | 운영체제 설치, 보안 설정 확인, 시스템 볼륨 구성, 기타 확인 작업
DB 클러스터구성 |  | 12일(3일 X 4클러스터) | 운영체제 설치, 파티션 구성, HA(High Availability) 구성
총 소요일수 |  | 58일 | 
항목 | WAR 애플리케이션
WAR 개별 변경 공수(일) | 2일
WAR 배포 및 기본 테스트 | 1일
총 WAS 애플리케이션 수(개) | 46개
총 소요일수 | 138일(46개 X 3일)
항목 | EJB 애플리케이션
EJB 디스크립터 분석 | 5일
스크립트 변환 패턴 XSLT 구성 | 5일
EJB 변환 및 재패키징 | 5일
EJB 디플로이 및 테스트 | 5일
총 소요일 수 | 20일
EJB 유지 - 전환 예상 공수1)
항목 | 웹 서버 설정
웹 서버 설치 구성 | 2일
iPlanet 설정 분석 | 11일(시스템당 1일)
설정 변경 적용 | 33일(1개 시스템당 2일 변환, 테스팅1일)
총 소요일수 | 46일
상용 WAS 상에 배포된 애플리케이션에 대한 오픈 소스 미들웨어 전환 시 예상되는 공수
EJB 애플리케이션의 Remote Interface를 제거하고 일반 Bean으로 만드는데 예상되는 공수
항목 | WAR 애플리케이션
WAR 개별 변경 공수(일) | 2일
WAR 배포 및 기본 테스트 | 1일
총 WAS 애플리케이션 수(개) | 46개
총 소요일수 | 138일
항목 | EJB 애플리케이션
EJB 애플리케이션 분석 | 5일
개발 Bean 제거 및 변경 | 20.5일 (하루 10개의 EJB 변경)
WAR 통합 패키징 | 3일
WAR 테스트 | 2일
총 소요일 수 | 30.5 일
EJB 제거 - 전환 예상 공수2)
항목 | 웹 서버 설정
웹 서버 설치 구성 | 2일
iPlanet 설정 분석 | 11일(시스템당 1일)
설정 변경 적용 | 33일(2일 변환,테스팅1일)
총 소요일수 | 46일
총 소요일 수 : 214일 / 22일 (월간 근무일수) = 9.7개월 = 3명 투입 시 인당 3.2 M/M 소요 예상
총 소요일 수 : 204일 / 22일 (월간 근무일수) = 9.2개월 = 3명 투입 시 인당 3.1 M/M 소요 예상
<EJB 194개 전환>
<WAR 46개 전환>
<웹 서버 11개 설정>
<EJB 194개 전환>
<WAR 46개 전환>
<웹 서버 11개 설정>
총 소요일 수 : 58일 / 22일(월간 근무일수) = 2.63개월 = 2명 투입 시 인당 1.3 M/M 소요 예상

## Slide 34: 마이그레이션 진행 R&R 및 투입 예상 공수
태스크 | M월 |  | M+1 |  | M+2 |  | M+3 | 비 고
 | 2주 | 4주 | 6주 | 8주 | 10주 | 12주 | 13주 | 
U2L 대상 분석 및 작업 계획 수립 |  |  |  |  |  |  |  | 
리눅스 시스템 구성 |  |  |  |  |  |  |  | 
전환 대상 애플리케이션 분석 |  |  |  |  |  |  |  | 
미들웨어 전환 진행 |  |  |  |  |  |  |  | 
기능 테스트 수행 |  |  |  |  |  |  |  | 
산출물 및 보고서 작성 |  |  |  |  |  |  |  | 
담당자 | 역할 | 최소인력 | 요소기술
프로젝트 리더 | U2L 프로젝트 구축 수행관리 의사소통 관리/이슈 및 리스트 관리 고객 및 협력업체 의사 소통 | 1명 | 구축 PM 경험 보유자 시스템 인프라 구축 운영 유경험자
리눅스 마이그레이션 | U2L 대상 시스템에 대한 운영체제 설치 파티션 구성, HA, 패치, 보안 설정 등 시스템 작업 | 2명 | 5년차 이상의 리눅스 시스템 엔지니어
미들웨어 마이그레이션 | 단순 웹 애플리케이션(WAR)에 대한 변환 수행 EJB 분석/변환/디플로이 테스트 및 전환 수행 | 3명 | WebLogic/JBoss 기반 개발/운영 경험자
구분 | PM | 리눅스 마이그레이션 | 미들웨어 마이그레이션 | 합계 | 단가 | 예상 비용(원)
투입M/M | 3 | 2.6 | 9.2 | 14.8M/M |  | 
마이그레이션을 위한 예상 일정 및 R&R은 아래와 같습니다.

## Slide 35: 오픈 소스 도입을 위한 제언 및 요청 사항
리눅스
전환
응용
전환
시스템 성격
유닉스에서 리눅스로 전환이 가능한 웹/WAS 애플리케이션로 운영되고 있음
전환 불가 App
PDSS4.0 시스템의 경우 WebLogic/OracleDB를 제외한 다른 시스템을 활용하지 못해 전환 불가의 제약이 있음
EJB 애플리케이션
EJB 애플리케이션의 존재로 인한 관리 포인트 증가 및 마이그레이션 시 제거 여부 결정 필요
향후 리눅스 운영에 대한 내재화를 위한 레드햇 엔터프라이즈 리눅스에 대한 담당자 교육 필요
오픈 소스 활용에 대한 표준 매뉴얼, 가이드 라인 적용 후 프로젝트시 우선 검토 필요
오픈소스 내재화
리눅스에 대한 관리/운영 프로세스 표준화 수립
다양한 언어/프레임워크가 산재되어 있는 것을 단일 환경(EJB 제거)으로 표준화 검토 요청
효과적인 빌드/배포 프로세스 방안 수립 필요
표준화된 오픈 소스 운영 프로세스 확립
업무 시스템에 대한 클라우드 적용 검토하여 신규 시스템, 부하가 있는 업무에 대한 탄력성 제공
개발 프로젝트를 위한 PaaS 형태의 클라우드 플랫폼 제공으로 생산성 향상 필요
클라우드 전환 검토
웹 서버 설정
웹 서버 구성 설정 70여 개가 존재하며, 변환에 대한 시간과 테스팅이 상당 부분 소요 예상됨
삼성카드의 시스템 전환을 위한 분석 결과 아래와 같은 시사점 및 고려 사항이 도출되었으며, 아래와 같은 제언과 요청을 드립니다.
SAP 시스템
SAP 시스템의 경우 국내의 U2L에 대한 전환 사례가 많으므로 전환에 대한 부분의 적극적 검토 필요
전환 고려 대상
MICCA/MIFARE는 NT 카드키 발급모듈로 ㈜코나아이에서 리눅스 포팅 사례가 없으며, 업체 별도 확인 필요
분석 시사점
제언/요청사항

## Slide 36
#별첨: 인프라 현황 분석 상세

## Slide 37: 인프라 현황 분석 > U2L
예상 일수 | 6일 | 6일 | 5일 | 6일 | 6일 | 6일 | 5일 | 예상 일수 | 20일 | 20일 | 33일 | 10일 | 0 | 총 공수 | 10일 | 20일
난이도 | 중 | 중 | 중 | 중 | 중 | 중 | 중 | 난이도 | 상 | 상 | 하 | 중 |  | 난이도 | 중 | 하
업무명 | SAP(ECC 운영) | SAP(ECC 운영) | SAP(BI/SEM 운영) | SAP(ECC 운영+CI) | SAP(ECC 개발) | SAP(ECC 품질) | SAP(솔루션 매니저) | 업무명 | SCMS | SCMS | SCMS | SCMS | SCMS | 업무명 | IHUB | IHUB
HOST NAME | eccap01 | eccap02 | eccbisem | eccdb01 | eccdev | eccqas | eccsm | HOST NAME | micca01,02w | scmsam01,02w | scmsap01,02 | scmsdb01,02 | scota01,02 | HOST NAME | scidb01 | scihub
분류 | SAP(SAP) |  |  |  |  |  |  | 분류 | 스마트카드발급(SCMS) |  |  |  |  | 분류 | 이미지시스템(IHU) | 
지 원 계 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
예상 일수 | 54일 | 29일
난이도 | 상 | 상
업무명 | B2B이마켓플레이스 | 디자인지원시스템(외부)
HOST NAME | mallap3,4 | mallap5
분류 | 인터넷 공통(ITC) | 
예상 일수 | 15일
난이도 | 하
업무명 | B2B이마켓플레이스
HOST NAME | mallweb1,2
분류 | 인터넷 공통(ITC)
예상 일수 | 17일 | 13일 | 18일 | 5일 | 5일 | 5일 | 5일
난이도 | 하 |  |  | 하 | 하 | 하 | 하
HOST NAME | Fbap01,2 | Fbdb01,2 | Fbweb01,02,03,04 | iebzweb1 | iebzweb2 | iebzweb3 | iebzweb4
분류 | 선택적복지(FLB) |  |  |  |  |  | 
예상 일수 | 44일 | 20일 | 12일 | 12일
난이도 | 중 | 하 | 중 | 
HOST NAME | intap01,02 | Intereweb1,2,3 | datalex | datalex2
분류 | 통합인트라넷(INT) |  |  | 
예상 일수 | 12일
난이도 | 상
HOST NAME | ehrap01
분류 | HR-HUB/HR-Partner(HRH)
예상 일수 |  | 
난이도 |  | 
HOST NAME | scmdm01w | scmdm02w
분류 | 스마트워크모바일디바이스관리(SMD) | 
예상 일수 |  | 
난이도 |  | 
HOST NAME | smsap02 | smsdb01
분류 | 서버모니터링(SMS) | 
애플리케이션 특성상 [상]의 난이도를 가지는 4개의 업무군에 대해서는 U2L 마이그레이션 시 TCO 계산을 반드시 병행 필요
대부분 난이도가 [중],[하]이고, WAS의 경우 EJB를 거의 대부분 가지고 있지 않아, 마이그레이션이 용이한 구조를 가지고 있음
단지 자바의 버전이 낮은 경우가 많아, 이를 전체적으로 업그레이드 필요
시사점
일반적으로 적용한 각 항목당 예상 시간은 아래와 같습니다.

## Slide 38: 인프라 현황 분석 > 지원계 서비스
지원계 업무 중 SAP의 경우는 U2L 사례가 국내에도 상당수 있으며, 모든 프로시저가 DB안에 있으므로, 실제 마이그레이션시 어려움이 크지 않음
마이그레이션시 SDS 내부 BC인력과 system인력으로 SAP도움없이 마이그레이션 가능 (사례 참조)
MICCA/MIFARE는 NT 카드키 발급모듈로 ㈜코나아이에서 리눅스 포팅사례가 없으며, 프로젝트로 진행가능하다 통보
이미지시스템(IHU)은 새로 renewal 예정 중  대상 제외 예상
시사점
지원계 서비스는 SAP와 스마트카드발급, 이미지 시스템으로 구성되며, MICCA/MIFARE 확인이 필요합니다.
예상 일수 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 예상 일수 | 20 | 20 | 33 | 14 | 0 | 예상 일수 | 10 | 20
기타 공수 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 기타 공수 |  |  | 2 | 2 |  | 기타 공수 | 1 | 1
APP공수 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | APP공수 | 16 | 16 | 27 | 8 |  | APP공수 | 8 | 18
OS공수 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | OS공수 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | OS공수 | 1 | 1
난이도 | 중 | 중 | 중 | 중 | 중 | 중 | 중 | 난이도 | 상 | 상 | 하 | 중 |  | 난이도 | 중 | 하
Sw이름 |  |  |  |  |  |  |  | Sw이름 |  |  |  |  |  | Sw이름 |  | D'amo
Sw이름 |  |  |  |  |  |  |  | Sw이름 |  |  | HACMP |  | 현재 운영안함 | Sw이름 |  | WebCube
Sw이름 |  |  |  |  |  |  |  | Sw이름 |  |  | Rexpert |  |  | Sw이름 |  | FSW Client
Sw이름 |  |  |  | Data-aid | Data-aid |  |  | Sw이름 |  |  | Crypto Service |  |  | Sw이름 |  | tibco
Sw이름 |  |  |  | tibco | tibco | tibco |  | Sw이름 |  |  | tibco |  |  | Sw이름 |  | dDIMS
Sw이름 | tibco | tibco |  | D'amo | D'amo | D'amo |  | Sw이름 |  |  | Control-M |  |  | Sw이름 | Data-aid | dDIMS 엔진
Sw이름 | ABAP | ABAP | ABAP | ABAP | ABAP | ABAP | ABAP | Sw이름 |  |  | D'amo | HACMP |  | Sw이름 | ksign SecureDB | xecureweb
Sw이름 | D'amo | D'amo | Oracle 10 | Oracle 11.2.0.3.8 | Oracle 10 | Oracle 10 | Oracle 10.2.0.40 | Sw이름 |  |  | jeus | D'amo |  | Sw이름 | D'amo | weblogic
Sw이름 | ECC6.0 DI | ECC6.0 DI | BI/SEM 6.0 DB+CI | ECC6.0 DB+CI | BI/SEM 6.0 DB+CI | ECC6.0 DB+CI | 솔루션매니저 7.0 DB+CI | Sw이름 | MICCA | MIFARE | webtob | Oracle | Dispatcher(구간암호화 솔루션) | Sw이름 | Oracle | iplanet
주용도 | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | 주용도 | perSAM연결 | 후불교통SAM연결 | WEB | DB | OTA연결 | 주용도 | DB | WEB
용도 | 운영 | 운영 | 운영 | 운영 | 개발 | 운영 | 운영 | 용도 | 운영 | 운영 | 운영 | 운영 | 운영 | 용도 | 운영 | 운영
업무명 | SAP(ECC 운영) | SAP(ECC 운영) | SAP(BI/SEM 운영) | SAP(ECC 운영+CI) | SAP(ECC 개발) | SAP(ECC 품질) | SAP(솔루션 매니저) | 업무명 | SCMS | SCMS | SCMS | SCMS | SCMS | 업무명 | IHUB | IHUB
HOST NAME | eccap01 | eccap02 | eccbisem | eccdb01 | eccdev | eccqas | eccsm | HOST NAME | micca01,02w | scmsam01,02w | scmsap01,02 | scmsdb01,02 | scota01,02 | HOST NAME | scidb01 | scihub
OS | AIX | AIX | AIX | AIX | AIX | AIX | AIX | OS | NT | NT | AIX | AIX | AIX | OS | HP-UX | HP-UX
분류 | SAP(SAP) |  |  |  |  |  |  | 분류 | 스마트카드발급(SCMS) |  |  |  |  | 분류 | 이미지시스템(IHU) | 
U2L 대상 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | U2L 대상 | Y | Y | Y | Y | Y | U2L 대상 | Y | Y
지 원 계 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 39: 인프라 현황 분석 > 인터넷 공통 – mallap3,4,5
AAPLUS(위변조방지) - 해당 솔루션의 경우 자바와 내부로직이 C모듈의 혼합으로 마이그레이션 시 테스트를 통한 확인 필요( 기술지원은 가능하나, 새로이 계약이 필요할 수 있음)
mallap3, mallap4 에서 JDK 1.4 기반의 Weblogic 8.1.6 을 사용 중으로 WebLogic 자체 라이선스 만료
mallap3, mallap4, mallap5 에서 웹로직 기반은 Application 에서 ( EAR, EJB ) 를 사용함으로 인하여 Application 변환 작업 예상됨 (EJB:194개)
시사점
인터넷 공통 mailap 서비스의 경우 웹로직 기반으로 운영되고 있으며, 자바와 웹로직 버전이 모두 낮습니다.
예상 일수 | 54 |  |  |  |  | 29 |  |  |  | 
기타 공수 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1
APP공수 | 41 |  |  |  |  | 25 |  |  |  | 
OS공수 | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 
난이도 | 상 |  |  |  |  | 상 |  |  |  | 
Sw이름 |  |  |  |  |  |  |  | wcms agent |  | WiseGrid
Sw이름 |  |  |  |  |  |  |  | Data-aid |  | 나모웹에디터
Sw이름 |  |  |  |  |  |  |  | Anyframe |  | CrossCert Secure Toolkit
Sw이름 |  |  |  |  |  |  |  | aaplus |  | WebCube
Sw이름 |  |  |  |  |  |  |  | DSToolkit |  | 싱글ESB
Sw이름 |  |  |  |  |  |  | BI Matrix Solution | tibco |  | Control-M
Sw이름 |  |  |  |  |  |  | nFilter | Control-M |  | tibco
Sw이름 | tibco |  | TouchEnKey |  | tibco | DEXTUpload | Magic SE | xecureweb |  | xecureweb
Sw이름 | uSafeOn | Anyframe | uSafeOn |  | uSafeOn | tibco | Control-M | xecuredb |  | xecuredb
Sw이름 | xecuredb | xecureweb | xecureweb | xecureweb | xecuredb | xecuredb | xecuredb | D'amo | dDIMS | D'amo
Sw이름 | xecureweb | xecuredb | xecuredb | xecuredb | xecureweb | xecureweb | Oracle | Oracle | xecureweb | Oracle
Sw이름 | weblogic | weblogic | weblogic | weblogic | weblogic | weblogic | weblogic | weblogic | weblogic | weblogic
주용도 | WAS | WAS | WAS | WAS | WAS | WAS | WAS | WAS | WAS | WAS
용도 | 운영 | 운영 | 운영 | 운영 | 운영 | 운영 | 운영 | 운영 | 운영 | 운영
업무명 | B2B이마켓플레이스 | 법인구매 | 아파트카드 | 알뜰시장 | B2B이마켓플레이스 | 디자인지원시스템(외부) | 모바일 경영상황판 | 스마트워크플레이스 | 위탁채권 이미지 | 총무구매
HOST NAME | mallap3 | mallap3,4 | mallap3,4 | mallap3,4 | mallap4 | mallap5 | mallap5 | mallap5 | mallap5 | mallap5
OS | HP-UX | HP-UX | HP-UX | HP-UX | HP-UX | HP-UX | HP-UX | HP-UX | HP-UX | HP-UX
분류 | 인터넷 공통(ITC) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
U2L 대상 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y

## Slide 40: 인프라 현황 분석 > 인터넷 공통 – mallweb1,2
Iplanet 설정 분석은 통상적으로 시스템당 1일 변환작업 2일 테스팅 작업 1일 총 4일로 구성됨.
Linux에서는 apache로 변경되어 사용하는 것이 일반적임.
시사점
인터넷 공통 서비스 mallweb의 경우 iplanet으로 구성되어 있으며, 쉽게 마이그레이션 가능합니다.
예상 일수 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
기타 공수 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1
APP공수 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
OS공수 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
난이도 | 하 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Sw이름 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Sw이름 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Sw이름 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Sw이름 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Sw이름 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Sw이름 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Sw이름 |  |  |  |  | WebCube |  |  |  |  |  |  | 
Sw이름 | WebCube |  |  |  | uSafeOn |  | TouchEnKey |  | 나모웹에디터 | WebCube |  | 
Sw이름 | uSafeOn |  | DEXTUpload |  | nProtect KeyCrypt |  | WebCube | nProtect KeyCrypt | WebCube | uSafeOn |  | DEXTUpload
Sw이름 | nProtect KeyCrypt |  | nProtect KeyCrypt |  | 싱글ESB | wcms agent | uSafeOn | 싱글ESB | nProtect KeyCrypt | nProtect KeyCrypt |  | nProtect KeyCrypt
Sw이름 | xecureweb | dDIMS | xecureweb | BI Matrix Solution | xecureweb | xecureweb | xecureweb | xecureweb | xecureweb | xecureweb | dDIMS | xecureweb
Sw이름 | iplanet | iplanet | iplanet | iplanet | iplanet | iplanet | iplanet | iplanet | iplanet | iplanet | iplanet | iplanet
주용도 | WEB | WEB | WEB | WEB | WEB | WEB | WEB | WEB | WEB | WEB | WEB | WEB
용도 | 운영 | 운영 | 운영 | 운영 | 운영 | 운영 | 운영 | 운영 | 운영 | 운영 | 운영 | 운영
업무명 | B2B이마켓플레이스 | I-HUB | 디자인지원시스템(외부) | 모바일 경영상황판 | 법인구매 | 스마트워크플레이스 | 아파트카드 | 알뜰시장 | 총무구매 | B2B이마켓플레이스 | I-HUB | 디자인지원시스템(외부)
HOST NAME | mallweb1 | mallweb1 | mallweb1 | mallweb1,2 | mallweb1,2 | mallweb1,2 | mallweb1,2 | mallweb1,2 | mallweb1,2 | mallweb2 | mallweb2 | mallweb2
OS | HP-UX | HP-UX | HP-UX | HP-UX | HP-UX | HP-UX | HP-UX | HP-UX | HP-UX | HP-UX | HP-UX | HP-UX
분류 | 인터넷 공통(ITC) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
U2L 대상 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y

## Slide 41: 인프라 현황 분석 > 선택적 복지/ 스마트워크 모바일 디바이스 관리
fbap01, fbap02 장비의 웹로직 기반의 Application 에서 ( EAR, EJB ) 를 사용함으로 인하여 Application 변환 작업 예상됨.
RAC는 통상적으로 Oracle ASM으로 구축함. (별첨 참조)
시사점
선택적 복지는 RAC – WebLogic - iPlanet으로 구성되어 있습니다.
예상 일수 | 17일 | 13일 | 18일 | 5일 | 5일 | 5일 | 5일 | 예상 일수 |  | 
기타 공수 | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 기타 공수 |  | 
APP공수 | 15 | 8 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | APP공수 |  | 
OS공수 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | OS공수 | 1 | 1
난이도 | 중 |  |  | 하 | 하 | 하 | 하 | 난이도 |  | 
Sw이름 | FusionChart Pro |  |  |  |  |  |  | Sw이름 |  | 
Sw이름 | IB Sheet Pro | MC/SG for RAC |  |  |  |  |  | Sw이름 |  | 
Sw이름 | nProtect KeyCrypt | Data-aid |  |  |  |  |  | Sw이름 |  | 
Sw이름 | 싱글ESB | Control-M |  |  |  |  |  | Sw이름 |  | 
Sw이름 | tibco | tibco |  |  |  |  |  | Sw이름 |  | 
Sw이름 | xecureweb | xecureweb |  |  |  |  |  | Sw이름 |  | 
Sw이름 | xecuredb | xecuredb |  |  |  |  |  | Sw이름 |  | 
Sw이름 | D'amo | D'amo | xecureweb | xecureweb | xecureweb | xecureweb | xecureweb | Sw이름 |  | 
Sw이름 | weblogic | Oracle 10 | iplanet | iplanet | iplanet | iplanet | iplanet | Sw이름 |  | 
주용도 | WAS | DB | WEB | WEB | WEB | WEB | WEB | 주용도 |  | 
용도 | 운영 | 운영 | 운영 | 운영 | 운영 | 운영 | 운영 | 용도 | 운영 | 운영
업무명 | 선택적복지 | 선택적복지 | 선택적복지 | IT-SAFE(외부) | IT-SAFE(외부) | IT-SAFE(외부) | IT-SAFE(외부) | 업무명 | 스마트워크모바일디바이스 | 스마트워크모바일디바이스
HOST NAME | fbap01,02 | fbdb01,02 | fbweb01,02,03,04 | iebzweb1 | iebzweb2 | iebzweb3 | iebzweb4 | HOST NAME | scmdm01w | scmdm02w
OS | HP-UX | HP-UX | AIX | AIX | AIX | AIX | AIX | OS | NT | NT
분류 | 선택적복지(FLB) |  |  |  |  |  |  | 분류 | 스마트워크모바일디바이스관리(SMD) | 
U2L 대상 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | U2L 대상 | Y | Y

## Slide 42: 인프라 현황 분석 > 통합인트라넷
Anyframe -- > SDS 프레임워크(스프링 기반)
DQminer -> 지원됨 (MaridDB지원안됨) – 데이터 품질관리 시스템
PDSS 4.0(SDS-인사패키지) – WebLogic 만 지원 / Jeus, JBoss 지원 안함. 현재 java 1.5 이지만, 업그레이드 부분은 SDS에서 지원
시사점
통합인트라넷의 경우는 U2L시 난이도가 높지 않습니다. 하지만, ehrap01의 경우는 PDSS4.0이 weblogic만 지원하므로 추가적인 지원이 필요함.
예상 일수 | 44일 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | 12 | 예상 일수 | 12
기타 공수 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 기타 공수 | 
APP공수 | 36일 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 8 | APP공수 | 8
OS공수 | 2일 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 4 | OS공수 | 4
난이도 | 중 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 중 |  | 난이도 | 상
Sw이름 |  |  | WiseGrid |  |  |  |  |  |  |  | NAMO ACTIVE SQUARE |  |  |  |  | Sw이름 | 
Sw이름 |  | DQMiner | Rexpert |  | XTEN WEBOT |  | Anyframe | 싱글ESB | DEXTUpload |  | DEXTUpload |  |  |  |  | Sw이름 | Brio(사용안함)
Sw이름 | Anyframe | 싱글ESB | 싱글ESB |  | XTEN EXOD |  | 싱글ESB | Control-M | 싱글ESB |  | 싱글ESB |  |  |  |  | Sw이름 | Easybase(사용안함)
Sw이름 | 싱글ESB | Control-M | Control-M | 싱글ESB | DestinyKMS |  | tibco | tibco | Control-M |  | Control-M |  |  |  |  | Sw이름 | PDSS 4.0
Sw이름 | D'amo | tibco | D'amo | D'amo | 싱글ESB |  | D'amo | D'amo | D'amo | D'amo | D'amo | D'amo |  |  |  | Sw이름 | D'amo
Sw이름 | jeus | jeus | jeus | weblogic | jeus | jeus | jeus | weblogic | jeus | jeus | weblogic | jeus | jeus | oracle | oracle | Sw이름 | Sun Application Server
주용도 | WAS | WAS | WAS | WAS | WAS | WAS | WAS | WAS | WAS | WAS | WAS | WAS | WAS | DB | DB | 주용도 | WAS
용도 | 운영 | 운영 | 운영 | 운영 | 운영 | 운영 | 운영 | 운영 | 운영 | 운영 | 운영 | 운영 | 운영 | 운영 | 운영 | 용도 | 운영
업무명 | EASY | 데이터품질관리 | 부동산관리 | HRSS | 마켓센싱 | 물량계획시스템 | 외부업체정보제공 | 제안관리 | IT-SBC | 내부회계평가 | 디자인지원시스템(내부) | 사업보고서공시 | 하나로협의회 | 통합인트라넷 | 통합인트라넷 | 업무명 | HR-HUB/HR-Partner
HOST NAME | intap01 | intap01 | intap01 | intap01,02 | intap01,02 | intap01,02 | intap01,02 | intap01,02 | intap02 | intap02 | intap02 | intap02 | intap02 | datalex | datalex2 | HOST NAME | ehrap01
OS | HP-UX | HP-UX | HP-UX | HP-UX | HP-UX | HP-UX | HP-UX | HP-UX | HP-UX | HP-UX | HP-UX | HP-UX | HP-UX | HP-UX | HP-UX | OS | HP-UX
분류 | 통합인트라넷(INT) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 분류 | HR-HUB/HR-Partner(HRH)
U2L 대상 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | U2L 대상 | Y

## Slide 43: 인프라 현황 분석 > 미들웨어(웹 서버)
도메인ID | 도메인명 | 그룹ID | 그룹명 | 서버호스트명 | U2L 검토대상
ITN | 인터넷 | ITC | 인터넷 공통 | mallweb1 | Y
ITN | 인터넷 | ITC | 인터넷 공통 | mallweb2 | Y
ITN | 인터넷 | FLB | 선택적 복지 | fbweb01 | Y
ITN | 인터넷 | FLB | 선택적 복지 | fbweb02 | Y
ITN | 인터넷 | FLB | 선택적 복지 | fbweb03 | Y
ITN | 인터넷 | FLB | 선택적 복지 | fbweb04 | Y
ITN | 인터넷 | FLB | 선택적 복지 | iebzweb1 | Y
ITN | 인터넷 | FLB | 선택적 복지 | iebzweb2 | Y
ITN | 인터넷 | FLB | 선택적 복지 | iebzweb3 | Y
ITN | 인터넷 | FLB | 선택적 복지 | iebzweb4 | Y
ITR | 인트라넷 | INT | 통합인트라넷 | intweb01 | Y
ITR | 인트라넷 | INT | 통합인트라넷 | intweb02 | Y
ITR | 인트라넷 | INT | 통합인트라넷 | intweb03 | Y
웹 서버의 경우 100% iPlanet으로 구성되어 있으며, 각 시스템 별 웹 서버 설정 파일들이 상당수 존재하고 있습니다.
웹 서버 마이그레이션의 경우 난이도 부분에 있어 쉬운 편에 속함
Fbweb03 웹 서버의 경우 “/https-fbpt/config/”디렉토리 설정 파일이 70여개가 존재하여 변환에 대한 시간과 테스팅이 상당 부분 소요 예상
웹 서버의 오픈 소스(아파치 웹 서버) 전환 시 난이도 보다는 설정 변경과 테스팅이 들어가는 시간 예측이 필요
시사점

## Slide 44: 인프라 현황 분석 > 미들웨어( WAS)
그룹명 | 시스템 | 서비스 OS계정 | java -version | domain_name | service name | EAR | EJB | WAR
지원계/ 이미지시스템 | scihub | weblog81 | java version "1.4.2.18" | imageDom |  | N/A | N/A | 5
인터넷/ 인터넷 공통 | mallap3, mallap4 | weblog81 | java version "1.4.2.18" | mallDom | mallAdm | N/A | 169 | 5
 |  |  |  |  | mallMgr |  |  | 
 |  |  |  |  | martUsr |  |  | 
 |  |  |  |  | eMarketUsr |  |  | 
 |  |  |  |  | scfranAdm |  |  | 
 |  | weblog10 | java version "1.5.0.16 |  | scaptConsole | N/A | 22 | 2
 |  |  |  |  | scaptMgr |  |  | 
 |  |  |  |  | scepsConsole | N/A | 2 | 2
 |  |  |  |  | scepsMgr |  |  | 
 |  |  |  |  | scepsUsr |  |  | 
 | mallap5 | weblog10 | java version "1.5.0.18" | imgDom | imgAdmin | N/A | 1 | 1
 |  |  |  | sswpDom | sswpAdmin | N/A | N/A | 1
 |  |  |  |  | sswpAdmUsr1 |  |  | 1
 |  |  |  | sswpadmDom | sswpadmAdmin |  |  | 1
 |  |  |  | sswpmdmDom | sswpmdmAdmin |  |  | 1
 |  | weblog11 | java version "1.6.0.02" | pvitmrDom | pvitmrConsole | N/A | N/A | 1
 |  |  |  |  | pvitmrUsr11 |  |  | 
 |  |  |  | bimDom | bimAdmin | N/A | N/A | 1
 |  |  |  |  | bimUsr1 |  |  | 
 |  |  |  |  | bimUsr2 |  |  | 
인터넷/ 선택적 복지 | fbap01, fbap02 | weblog10 | java version "1.5.0.23" | dtmDom | dtmAdmin | PDSS40 System 1 EA | ejbs/si.dtm.mdb.jar 1 EA | 1
 |  |  |  |  | dtmSvr |  |  | 
 |  | weblog11 | java version "1.6.0.10" | adminDom | adminAdmin | N/A | N/A | 1
 |  |  |  |  | adminSvr1 |  |  | 
 |  |  |  | cadmDom | cadmAdmin | N/A | N/A | 1
 |  |  |  |  | cadmSvr1 |  |  | 
 |  |  |  | userDom | userAdmin | N/A | N/A | 1
 |  |  |  |  | userSvr11 |  |  | 
 |  |  |  |  | userSvr12 |  |  | 
 |  |  |  | muserDom | muserAdmin | N/A | N/A | 1
 |  |  |  |  | muserSvr11 |  |  | 
다양한 버전의 미들웨어를 사용하고 있으며, 예전에 개발된 시스템의 경우 EJB로 구동되고 있습니다.

## Slide 45: 인프라 현황 분석 > 미들웨어( WAS)
그룹명 | 시스템 | 서비스 OS계정 | java -version | domain_name | service name | EAR | EJB | WAR
인트라넷/ 통합인트라넷 | intap01, intap02 | weblog11 | java version "1.6.0.19" |  |  | N/A | N/A | 1
 |  |  |  |  | iportalUsr |  |  | 
 |  | weblog11 | java version "1.6.0.05" | designDom | designAdmin | N/A | N/A | 1
 |  |  |  | hrssDom | hrssAdmin | N/A | N/A | 1
 |  |  |  |  | hrssUsr |  |  | 
 |  | JEUS 5 | java version "1.5.0.23" | intap01 | 3 Instance | N/A | N/A | 4
 |  | JEUS 6 | java version "1.6.0.19" | intap01 | 3 Instance | N/A | N/A | 5
지원계/ 스마트카드발급 | scmsap01, scmsap02 | JEUS 5.0.0.27 | java version "1.5.0.23" | scmsap01 | 6 Instance | N/A | N/A | 8
인트라넷/ HR-HUB | ehrap01 | Sun Application Server 6 | java version "1.5.0.23" | PDSS 솔루션의 컨트롤 노드 Web 솔루션 - JBoss 사용 못한다고 함. 웹로직 변경 및 SDS에서 포팅 구성할 수 있다고 가이드가 된 것으로 파악. |  |  |  | 
EJB의 경우 외부 통신에 사용되는 경우 유지시키는 방안으로 해야 하며, 내부적인 처리용도일 경우 Bean 기반 전환 고려 필요
삼성SDS에서 개발된 PDSS4.0 시스템의 경우 WebLogic/OracleDB를 제외한 다른 시스템을 활용하지 못해 전환이 불가
업무 시스템 내의 총 204개의 EJB가 동작하고 있으며, 46개 웹 애플리케이션(WAR)가 존재하고 있음
상이한 자바 버전과 두 가지의 미들웨어를 혼용하여 사용하고 있으며, 이를 통일 시키는 것이 필요
시사점
미들웨어 의존성(WebLogic)을 가지고 전환이 불가한 솔루션에 대한 고려 사항이 필요합니다.

## Slide 46
#별첨: 오픈 소스 인프라 사이징

## Slide 47: 기존 Unix 대비 X86 사이징 방법
오픈 소스에 대한 전환 후 운영 경험 축적을 통한 지식 축적 및 관리 후 재사용이 필요합니다.
TO-BE 인프라 용량 설계 절차
하드웨어 용량 산정
가이드라인 도출
서버 용량 및
디스크 용량 산정
시스템 현황 및
서버 규격 분석
현 서버의 코어 성능, 메모리 등 용량 분석
CPU 부하율 및 메모리 사용률 분석
하드웨어 용량 산정 가이드 라인 도출
하드웨어 용량 산정 방식 도출
업무지원 서비스 별 서버 용량 산출
가상 머신 적용 여부 확인
시스템 상관 관계 분석
년간 업무 서비스 증가율
임계치 자원 활용 최대치
5년간 목표 계획

## Slide 48: 시스템 용량 산정 계산 방식 예시
방식 ① : CPU 속도
고려하는 경우
방식 ② : CPU 속도
고려하지 않는 경우
방식 ③ : CPU 속도의
성능지수를 고려하는 경우
시스템의 용량 계산 방식
필요 CPU 속도 (GHz)
물리 서버 총Core수 *
물리 서버 CPU소켓수 *
물리 서버 CPU클럭수 *
물리 서버 CPU 사용률 보정
필요 CPU 코어 수
물리 서버 총Core수 *
물리 서버 CPU소켓수 *
물리 서버 CPU 사용률 보정
필요 CPU 속도 (GHz)
물리 서버 Core 수에 따른 성능지수1 *
물리 서버 CPU소켓수 *
물리 서버 CPU클럭수 *
물리 서버 CPU 사용률 보정
    CPU 사용률 보정(40%) = Avg. + (Peak – Avg.) x 0.8
물리 Core 수 | 성능 지수
1 | 1
2 | 1.6
4 | 2.56
6 | 3.37
8 | 4.096
방식 ①에 의하여 현 시스템의 운용에 필요 코어 수 계산
물리 서버 총Core 수, 물리 서버 CPU소켓 수 : 현황 파악 자료를 근거로 적용
물리 서버 CPU 사용률 보정: CPU 성능차이는 고려하지 않음
계획 서비스 부하율: 비즈니스 보정치 적용
기존 모니터링 CPU데이터를 기준으로 적용하는 방식으로써 트랜잭션 처리에 필요한 최소 CPU Ghz의 총합을 구합니다(예: 3Ghz 20개 코어에서 CPU사용률이 10%일 경우 6Ghz가 필요)

## Slide 49: TO-BE 서버 용량 산정을 위한 기준 값 계산법
Server | #CPU | GHz | CPU | rPerf | CPW | 유추 성능(TPM) | CPW 대비 | 코어당 성능 | rPerf 기준
POWER 770 (48 core) (9117-MMD) 기준 | 4 | 4.22 | POWER 7+ | 64.10 | 30700 | 663,911 | 21.6257589 | 165977.7 | 10357.42
 | 6 | 4.22 | POWER 7+ | 94.50 | 45800 | 978,776 | 21.3706648 | 163129.408 | 
 | 8 | 4.22 | POWER 7+ | 124.40 |  | 1,288,463 |  | 161057.924 | 
 | 12 | 4.22 | POWER 7+ | 184.20 | 90000 | 1,907,837 | 21.1981919 | 158986.439 | 
 | 16 | 4.22 | POWER 7+ | 237.80 |  | 2,462,995 |  | 153937.196 | 
 | 20 | 4.22 | POWER 7+ | 291.50 |  | 3,019,189 |  | 150959.437 | 
 | 24 | 4.22 | POWER 7+ | 345.10 | 154800 | 3,574,347 | 23.0900943 | 148931.108 | 
 | 28 | 4.22 | POWER 7+ | 389.70 |  | 4,036,288 |  | 144153.13 | 
 | 32 | 4.22 | POWER 7+ | 434.30 |  | 4,498,229 |  | 140569.647 | 
 | 36 | 4.22 | POWER 7+ | 478.90 | 242600 | 4,960,170 | 20.445877 | 137782.493 | 
 | 40 | 4.22 | POWER 7+ | 523.50 |  | 5,422,111 |  | 135552.77 | 
 | 44 | 4.22 | POWER 7+ | 568.10 |  | 5,884,052 |  | 133728.451 | 
 | 48 | 4.22 | POWER 7+ | 612.70 | 306600 | 6,345,993 | 20.6979547 | 132208.186 | 
rPerf 기준 tpmC
기존 시스템에 대한 1 CPW 당 tpmC는 23 tpmC
기존 시스템에 대한 1 rPerf(Relative Performance) 대비 10357.42 tpmC
POWER 770 대비
tpmC 계산
정확한 TO-BE 모델 산정은 기존 장비의 tpmC와 모니터링된 시스템의 TPS를 기준으로 1트랜잭션 당 차지하는 tpmC를 계산하여 향후 용량을 산정하는 방식입니다.

## Slide 50: TO-BE 성능 목표치 설정
Total Resources | 업무 시스템 : 3,240,000 tpmC |  | 
품 질 속 성 | 기 준 | 목 표 치 | 비 고
수행 내용 |  |  | 
최대 TPS 성능 테스트( 3,240,000 / 940 = 3,446.8 Tps) |  | 3,446 TPS 이상주1) | 전환 대상 시스템 TO-BE 운영 기준 최대값
최대 응답시간 (업무 트랜잭션 처리 시간 (IN + OUT)) |  | < 3 Sec주2) | 트랜잭션 수준에 따라 차이가 있음
안정성 테스트 - 24 hours 이상 주3) | 실패 트랜잭션 | None | 
 | 시스템 충돌 | No | 상세시나리오의 체크리스트를 작성하여 결과를 확인 필요
 | 메모리 누수 현상 | No | 상동
확장성 테스트 |  |  | 
시스템용량을 25% 에서 50%, 75%, 100%로 확장하는 테스트 주4) | 확장에 따른 성능 증가를 보여주는 방법 | Graph | 
 | 확장에 따른 성능의 표준 편차 범위 | ~5 % | 
 | 확장에 따른 응답시간의 표준 편차 범위 | ~0.05 sec | 
목표성능 지표(예시)
주1) 기존 시스템 모니터링을 통한 2,000,000 tpmC 장비에서 1,000 TPS를 낸다고 가정하면 1 TPS 당 2,000 tpmc를 사용하는 것임
주2) 시스템 처리시간은 타겟 시스템으로 트랜잭션 처리를 위한 총 처리시간 임.
주3) 일일 영업시간 (8시간)을 기준으로 산정함.
주4) 시스템의 수를 1(전체 대비 25%)에서 2 (전체 대비 50%), 3 (전체 대비 75%), 4 (전체 대비 100%) 로 증가시켜 시스템 확장성을 테스트
정확한 TO-BE 모델 산정은 기존 장비의 tpmC와 모니터링된 시스템의 TPS를 기준으로 1트랜잭션 당 차지하는 tpmC를 계산하여 향후 용량을 산정하는 방식입니다.

## Slide 51: 신규 IBM Unix 장비 tpmC
Technology | Chips | Cores | Threads | GHz | rPerf1* | CPW** | rPerf 기준 | Core당 tpmC
POWER8 | 4 | 32 | 256 | 4.35 | 716 | 381,000 | 7,408,755 | 231,524
POWER8 | 8 | 128 | 1024 | 4.35 | 2,865 | 755,000 | 29,645,366 | 231,604
POWER8 | 4 | 48 | 384 | 4 | 976.4 | 1,523,000 | 10,103,224 | 210,484
POWER8 | 8 | 192 | 1,536 | 4 | 3,905.80 | 2,069,000 | 40,414,964 | 210,495
E880 서버 tpmC
Technology | Chips | Cores | Threads | GHz | rPerf1* | CPW** | rPerf 기준 | Core당 tpmC
POWER8 | 4 | 32 | 256 | 4.02 | 675 | 359,000 | 6,984,510 | 218,266
POWER8 | 8 | 64 | 512 | 4.02 | 1,349 | 711,000 | 13,958,673 | 218,104
POWER8 | 4 | 40 | 320 | 4.19 | 856 | 460,000 | 8,857,394 | 221,435
POWER8 | 8 | 80 | 640 | 4.19 | 1,712 | 911,000 | 17,714,788 | 221,435
E870 서버 tpmC
Technology | Cores | GHz | rPerf ST* | rPerf SMT2* | rPerf SMT4* | rPerf SMT8* | rPerf 기준 | Core당 tpmC
POWER8 | 8 | 4.1 | 82.3 | 119.3 | 155.1 | 166 | 851,593 | 106,449
POWER8 | 12 | 3.8 | 116.8 | 169.4 | 220.2 | 235.6 | 1,208,579 | 100,715
POWER8 | 16 | 4.1 | 160.4 | 232.7 | 302.4 | 323.6 | 1,659,727 | 103,733
POWER8 | 24 | 3.5 | 209.1 | 303.2 | 394.2 | 421.8 | 2,163,646 | 90,152
S824 서버 tpmC
신규 IBM 장비의 경우 core당 tmpC를 기준으로 환산하여 현재 다른 하드웨어 벤더의 x86의 tpmC를 기준으로 비교하는 것이 필요합니다.

## Slide 52: IBM Unix vs HP X86 tpmC 비교 예시
 | 환경 | 용도 | 사업범위 | 서버명 | 노드 구분 | 운영체제 | 업무중요도 | 모델 | 코어수 | Unix기준목표 tpmC | x86기준 Core수 | Unix vs X86 비율
통합서버#1 | 운영 | WEB | NGS | 기간계 WEB#1 | 1 | UNIX | 1 | S824 | 4 | 425,796 | 2.86 | 1.33
 | 운영 | WEB | NGS | 기간계 WEB#3 | 3 | UNIX | 1 | S824 | 4 | 425,796 | 2.86 | 
 | 운영 | AP | NGS | 기간계 AP#1 | 1 | UNIX | 1 | E880 | 14 | 3,241,336 | 21.75 | 
 | 운영 | AP | NGS | FEP AP#1 | 1 | UNIX | 1 | E880 | 1 | 231,524 | 1.55 | 
 | 운영 | AP | NGS | EAI/ESB AP#1 | 1 | UNIX | 1 | E880 | 6 | 1,389,144 | 9.32 | 
 | 운영 | AP | NGS | SSO/EAM AP#1 | 1 | UNIX | 1 | E870 | 1 | 218,266 | 1.46 | 
 |  |  |  |  |  |  |  | AP기준 | 30 | 5,931,862 | 39.80 | 
(예시) 채널 시스템 AP 영역에 대한 용량 산정 – Unix vs x86
장비 | Core당 TPMC
E880 | 231,524
E870 | 218,266
S824 | 106,449
장비 | Core당 TPMC
DL560 | 56,479
DL380 G9 | 149,060
DL580 Gen9 | 132,256
서버 tpmC
기준값
* HP DL380 - (E5-2637 v3 기준)
* HP DL580 - (E7-8893 v3 기준)
Unix 대비 x86 코어 기준으로 업무 시스템 용량 산정 시 1:1.3에서 1:0.6의 비율까지 나타날 수 있습니다.

## Slide 53
#별첨: 리눅스 오라클 DB 시스템 구축 참조

## Slide 54
리눅스 기반 오라클 데이터베이스 RAC 도입 사례
Company | Applications |  |  | 도입효과
 | Platform | Category | Software | 
 | X86 (HP) | 텔레콤 (ERP system) | Oracle Database RAC Red Hat linux | 비용절감 및 성능향상 공간,전력소모 감소
 | X86 | 금융권 (E-BIZ solution) | Oracle e-Business Rel 12.0.6 Oracle v11g RAC Red Hat Linux 5 | 시스템 통합 100%이상의 비용 감소
 | X86 | 제조업 (E-BIZ solution) | Oracle e-Business Rel 11i Oracle 9ig RAC Red Hat linux Advanced Server | 비용절감 및 성능향상 유지보수인력의 대부분을 자사인력으로 변환
 | X86 | 금융권 (증권거래소) | Oralce RAC Red Hat Linux | NYSE(뉴욕 증권거래소) 시스템을 그대로 벤치마킹
 | X86 | 통신업 | 6 node Oracle RAC Red Hat Linux | 260여대 Unix (IBM, HP 등)를 150대 x86/Linux로 전환 Unix DB 국내 최대 규모인 6 node Oracle RAC를 Linux로 전환 인프라 운영 비용 67% 절감, 성능 향상 (메일 발송 7.5배 향상 등)

## Slide 55
Company | Applications |  |  | 도입효과
 | Platform | Category | Software | 
 | X86(HP) | 제조업 (부산 생산 system) | Oracle Database 11g Red Hat Linux | 비용절감
 | X86 (HP) | 금융권 (주전산 시스템 ) | Oracle Database 11g Red Hat Linux 6.5 | 3-150배 성능 향상 오라클 라이센스비용 감소
 | X86 (DELL) | 금융권 (이상징후시스템) | Oracle Database 11g R2 Red Hat Linux 6.5 | 차세대 플랫폼으로 리눅스 채택
오픈소스컨설팅 사례

## Slide 56
RAC 구성방법 |  | 
Red Hat 7.X | OS | SUSE 12
ASM | RAC 구성법 | ASM or RAW device
X (현재 certification 없음) | 공유파일시스템 | ocfs2
Oracle 구성방법
Oracle RAC 인증 및 구성 방법

## Slide 57
Oracle RAC (12C) multi node on Red Hat 7.X / SUSE 12 - oracle doc
Real Application Clusters Administration and Deployment Guide
Oracle Database with Oracle RAC Architecture
Oracle Clusterware for Oracle RAC
결론 : RAC를 위한 Red Hat storage 구성
Red Hat Linux + RAC + ASM + Cluster ware
Red Hat Linux + RAC + SFCFS + Cluster ware
SUSE + RAC + ASM + Clusterware
SUSE + RAC + SFCFS + Clusterware
SUSE + RAC + OCFS2+ Clusterware

## Slide 58
IBM AIX와 IBM X server 위에서의 오라클 (11g/12c)
IBM은 PureFlex system for Oracle Database 11g R2란 자료에서 아래와 같이 기술하고 있습니다.
이는 결국 워크로드와 환경에 따라 Power7과 Intel processor(X86)서버를 선택하는 것이지 안정성이나, 가용성 측면에서 시스템을 구분하지 않는다는 것을 의미합니다.
출처: IBM PureFlex System for Oracle Database 11g Release 2 by IBM/Oracle
출처: IBM PureFlex System for Oracle E-Biz suite
3.2배
2.95배
4.8배
4.6배
Core
Memory
IBM은 Power7+와 Intel Xeon processor를 benchmarking하여 아래의 결과를 공표하였습니다.
이 자료는 실제 AIX와 X서버의 migration시 사용될 수 있습니다.

## Slide 59
SW호환성 check
부문 | 솔루션명 | 회사명 |  | x86 | Linux
서버모니터링 | Ontune | 아이티센 |  | O | O
서버모니터링 | Tivoli agent | 아이티센 |  | O | O
WEB,WAS | OHS | GTPlus |  | O | O
 | Jeus | TMAX |  |  | 
 | Weblogic | GTPlus |  | O | O
 | Sun Application Server 7 | Oracle |  | O | O
DB 관련 | Maxgauge | 엑셈 |  | O | O
 | Chakra | 웨어밸리 |  |  | 
 | Trusted Orange | 웨어밸리 |  |  | 
 | 스크램블 |  |  |  | 
Test Data 변환 | Data-AID | ADS |  | O | O
모니터링1 | Dynatrace |  |  | O | O
모니터링2 | Tranmamanger |  |  | O | O
EAI | EAI MFT | 키미데이타 |  | O | O
DB암호화1 | D'amo | 펜타시스템 |  | O | O
 | Ksign | KSIGN |  | O | O
 | Xecuredb | 한컴시큐어 |  | O | O
구간암호화 | Xecureweb | 한컴시큐어 |  | O | O
마이싱글 연계 | Eptray(mysingle) | SDS |  | O | O
보안툴1 | WebCube |  |  | O | O
 | nProtect KeyCrypt | 잉카 |  | 해당없음 | 해당없음
가상키패드 | TouchEnKey | 라온시큐어 |  | 해당없음 | 해당없음
SCMS 카드 발급 | MICCA | 코나아이 |  | X | nt기반
 | MIFARE |  |  | X | nt기반
부문 | 솔루션명 | 회사명 |  | x86 | Linux
E2E 암호화 | DSToolkit | 드림시큐리티 |  | O | O OS변경시 모듈 교체 필요
 | Magic SE 2.0.0.7 |  |  | O | O
 | CrossCert Secure Toolkit |  |  | O | O
 | uSafeOn | besoft |  | O | O
앱위변조방지 | AAplus |  |  | X | X- JNI 모듈에 대한 Linux 지원여부에 따른 전환 난이도 변경
 | nFilter 4.3 |  |  | O | O
레포팅툴 | Rexpert | 클립소프트 |  | O | O
 | NAMO ACTIVE SQUARE | 나모인터랙티브 |  | O | O
 | 나모웹에디터 | 나모인터랙티브 |  | O | O
 | DQMiner | GTONE |  | O | O
Framework | Anyframe | SDS |  | O | O
 | Anyframe Oden | SDS |  | O | O
파일 Upload툴 | DEXTUpload |  |  | O | O
 | DestinyKMS | 사이버다임 | 지식문서관리솔류션 | O | O
 | PDSS 4.0 | SDS |  | O | WEBLOGIC만 지원
컨텐츠 배포 | WCMS agent | 아이온커뮤니케이션즈 |  | O | O
 | WiseGrid | ICOMPIA |  | O | O
 | IB Sheet Pro |  |  | O | O
웹크롤러 | XTEN EXOD | OPENSNS |  | O | O
검색엔진 | XTEN WEBOT | OPENSNS |  | O | O
레포팅툴 | Easybase | SDS |  | N/A | N/A
OLAP Tool | Brio | 닉스테크 |  | N/A | N/A
 | BI Matrix Solution | 비아이매트릭스 |  | O | O
 | FusionChart Pro |  |  |  | 
배치통제 | Control-M | BMC |  | O | O

## Slide 60
Open
Share
Contribute
Adopt
Reuse